# 附表一

宜金高速公路土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | XJ5-2 | 左线ZK21+800-ZK23+902(2102m） 右线K21+790-K23+935(2145m) | 2.1235 |  | 谢家湾隧道出口2123.5m(全长4273.5m) |  |  | 36 |  |
| 2 | XJ5-3 | 左线ZK24+080-ZK25+698（1618m）右线K24+052-K25+673(1621m) | 1.6195 |  | 碾房坪隧道1619.5m |  |  | 24 |  |
| 3 | XJ5-4 | 左线ZK26+193-ZK28+179(1986m) 右线K26+205-K28+132(1927m) | 1.9565 |  | 新街隧道1956.5m |  |  | 29 |  |
| 4 | XJ5-5 | 左线ZK28+975-ZK31+280(2305m)，右线K28+940-K31+290（2350m） | 2.3425 |  | 柑子坪隧道进口2342.5m(全长4184.5m)； |  |  | 31 |  |
| 5 | XJ5-6 | K21+790～K31+290 | 9.435 | 英雄村大桥右线90.96m(3×30)、左线127.48m(4×30)预应力砼T梁；谢家湾1号大桥右线48.51m(1×40)、谢家湾2号大桥右线380.96m(30+8×40+30)、谢家湾大桥左线451.01m(9×40+3×30)预应力砼T梁；乌家堡互通大桥右线765.48m(5×30+3×31+6×40+5×35+2×29.5+40)、左线761.96m(10×30+6×31+30+35+40+4×35+30)箱梁+预应力砼T梁； |  | 互通式立交1处（乌家堡互通） | 主线路基、互通路基、改路路基、涵洞、弃土场 | 43 |  |

# 附表二

宜金高速公路土建工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ5-2 | 特长隧道 | 具有公路工程施工总承包或隧道工程专业承包或劳务资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个掘进1km以上隧道工程施工业绩 |  |
| 2 | XJ5-3 | 长隧道 | 具有公路工程施工总承包或隧道工程专业承包或劳务资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个掘进1km以上隧道工程施工业绩 |  |
| 3 | XJ5-4 | 长隧道 | 具有公路工程施工总承包或隧道工程专业承包或劳务资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个掘进1km以上隧道工程施工业绩 |  |
| 4 | XJ5-5 | 特长隧道 | 具有公路工程施工总承包或隧道工程专业承包或劳务资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个掘进1km以上隧道工程施工业绩 |  |
| 5 | XJ5-6 | 大桥3座，互通1处 | 具有道路桥梁工程专业承包资质或劳务资质 | 5年内（2015年1月1日至今）具有1个及以上大桥工程施工业绩 |  |

# 附表三

| 宜金高速公路土建工程劳务合作拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全主管 | 管理项目安全工作 | 1 | 持安全生产许可C证 |
| 4 | 安全员 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全生产许可C证 |
| 5 | 工程技术人员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 4 | 含路基、桥梁、隧道工程技术人员 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

# 附表四

# 宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）

适用于XJ5-2、XJ5-3、XJ5-4、XJ5-5分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 |  | - 1 | - 1 | - 2015年1月后 | - XJ5-2谢家湾隧道和XJ5-5柑子坪隧道为低瓦斯隧道，需安设防爆设备。 |
| 2 | 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 防水板铺设机械化台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化衬砌台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 8 | 水沟电缆槽移动模板 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 9 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 12 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 13 | 轴流风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 射流风机 | KW55*2 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 自卸汽车 |  | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 18 | 防爆设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

# 附表四

# 宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）

适用于XJ5-6分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 4 | 1 | - 0.5 | - 0.5 | - 2015年1月后 |  |
| 2 | 装载机 |  | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 压路机 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 自卸汽车 |  | 辆 | 12 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 旋挖 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 6 | 钻孔机 |  | 台 | 5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 水磨砖 |  | 套 | 6 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 8 | 冲孔机 |  | 台 | 6 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 9 | 塔吊 |  | 台 | 8 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。