附表一

成绵扩容项目TJ4、TJ5标段劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM-TJ4-02 | K77+928.5-K86+923.5 | 2#钢筋加工场（K79+5000） （总量约为2.7万吨） | 钢材加工及运输（含地磅房基础建设及地磅房板房安装） | 30个月 |  |
| 2 | CM-TJ4-03 | K74+536-K77+874.5 | （铁板堰、谢家大院子、贾家沟、和平水库左幅、和平水库右幅1#、和平水库右幅2#）桩基施工 | 合计桩基约570根，Ｃ30水下混凝土约27942 m³。 | 12个月 |  |
| 3 | CM-TJ4-04 | K77+874.5-K86+860 | （周家沟、灵仙庙、和新互、通跨线桥、什德中、和新跨线桥、和新互通A匝道、和新互通B匝道、和新互通E匝道、和新互通E匝道2#、尹家湾、涌泉村、杨加捻中桥、巍螺山分离式跨线桥）桩基施工 | 合计桩基约647根，Ｃ30水下混凝土约34955 m³。 | 12个月 |  |
| 4 | CM-TJ5-05 | K86+660-K91+850 | 坛罐窑大桥桩基施工、德阳互通桥桩基施工、广汉高架1~4#桥桩基施工 | 桩基合计740根，C30水下混凝土共计62156.37m³。 | 12个月 |  |
| 5 | CM-TJ5-06 | K91+850-K97+767 | 广汉高架5~6#桥桩基施工、广汉互通服务区综合体桥桩基施工、北河高架1~2#桥桩基施工 | 桩基合计687根，C30水下混凝土共计59886.85m³。 | 12个月 |  |

附表二

成绵扩容项目TJ4、TJ5标段劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-TJ4-02 | 钢筋加工及运输 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或桥梁工程专业三级及以上资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今）完成类似劳务合作工程项目施工业绩1个 |  |
| CM-TJ4-03 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质桥梁工程专业二级及以上资质或公路总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今）具有1个桥梁下部工程施工业绩（合同价在1000万元及以上） |  |
| CM-TJ4-04 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质桥梁工程专业二级及以上资质或公路总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今）具有1个桥梁下部工程施工业绩（合同价在1000万元及以上） |  |
| CM-TJ5-05 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质桥梁工程专业二级及以上资质或公路总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今）具有1个桥梁下部工程施工业绩（合同价在2000万元及以上） |  |
| CM-TJ5-06 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质桥梁工程专业二级及以上资质或公路总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2015年10月1日起至今）具有1个桥梁下部工程施工业绩（合同价在2000万元及以上） |  |

附表三

成绵扩容项目TJ4、TJ5标段劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求）

适用于（CM-TJ4-02分段）

| 序号 | 工种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验 |
| 2 | 现场技术员 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 具有安全员C证 |
| 4 | 机操人员 | 机具操作 | 14 |  |
| 5 | 焊工 | 电焊作业 | 8 |  |
| 6 | 驾驶员 | 运输车驾驶 | 4 |  |

成绵扩容项目TJ4、TJ5标段劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求）

适用于（CM-TJ4-03、CM-TJ4-04、CM-TJ5-05、CM-TJ5-06分段）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 负责项目总体工作 | 1 | 具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验 |
| 3 | 测量员 | 负责测量工作 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | 负责安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证 |
| 5 | 内业人员 | 负责资料收集 | 1 |  |
| 注：1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

成绵扩容项目TJ4、TJ5标段劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

适用于（CM-TJ4-02分段）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分 上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 2015年1月以后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 数控钢筋套丝打磨生产线 | GL-450L | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 钢筋笼滚焊机 | 54KW | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 弯曲中心 | 40kw | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 多功能数控弯箍机 | SWG12 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋弯弧机 | 4KV | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电焊机 | 14kw | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板运输车 | / | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

成绵扩容项目TJ4、TJ5标段劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

适用于（CM-TJ4-03、CM-TJ4-04、CM-TJ5-05、CM-TJ5-06分段）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 旋挖机 | 280及以上 | 台 | 3 | 1 | 1 | 2 | / | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 冲击钻机 | 5t及以上 | 台 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| 3 | 吊车 | 25t及以上 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 挖机 | 2m3及以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 推土机 | 160 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 自卸汽车 | 25t | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 洒水车 | 6000L | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泵 | 扬程150m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。