# 附表一

成资渝高速公路TJ5标1#、2#便道恢复工程施工分包项目标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 里程段落 | 主要工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ5-18 | 1#便道（通旅镇场口～倒座庙村拌合站） 2#便道（回澜镇319国道～爆花村项目部） 通旅镇鲍家沟村（K116+900右侧） 回澜镇爆花村（渝蓉互通B匝道右侧） 回澜镇马锣寺村（渝蓉互通B匝道右侧） 双河场乡水口庙村（K121+500右侧） 回澜镇爆花村（项目部左侧） | 拆除水泥混凝土路面、路面修补（C20砼）、涵管（φ600mm）、涵管（φ400mm） | 2 | / |

附表二

成资渝高速公路TJ5标1#、2#便道恢复工程施工分包项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 标段名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ5-18 | 同时具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质和公路路面、路基工程专业承包三级资质。 | 近5年内完成类似的高速公路或一级公路工程施工业绩1个及以上（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）。 |  |

# 附表三

成资渝高速公路TJ5标1#、2#便道恢复工程施工分包主要管理人员最低要求

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个相关业绩的相关管理经验 |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证，并附相关证明 |
| 3 | 测量员 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场测量工作 | 1 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

# 附表四

成资渝高速公路TJ5标1#、2#便道恢复工程施工分包投入设备最低要求

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 罐车 |  | 台 | 3 |  | 1 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 发电机 | 50KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 振动棒 |  | 台 | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 挖掘机 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 推土机 | 小松220 | 台 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 装载机 | 成工30型 | 台 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 压路机 | YZ220 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输车 | 20吨 | 台 | 5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 9 | 洒水车 | 3000L-4000L | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、本表中的砼湿喷机和衬砌台车要求新购，投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购并提供相关的发票。