### 附表一

成绵扩容项目钢筋加工及运输劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ1-4 | K42+500-K55+000 | 标段内钢筋加工及运输 | 详见招标清单 | 24个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |

### 附表二

成绵扩容项目钢筋加工及运输劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ1-4 | 钢筋加工及运输 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个高速公路钢筋加工及和运输工程施工业绩。 |  |

附表三

成绵扩容项目钢筋加工及运输劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 负责安全 | 1 | 持有安全C证 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

成绵扩容项目钢筋加工及运输劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分 上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 | 1 |  |  |  | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 数控钢筋套丝打磨生产线 | GL-450L | 套 | 1 |  | 1 | 1 | 2016年1月以后 |  |
| 3 | 钢筋笼滚焊机 | 固特或天津建科54KW | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 前夹式钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋弯曲机 | 5.5KW | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 钢筋弯弧机 | 4KW | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 数控钢筋调直 切断机 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电焊机 | 14KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板运输车 | 货箱长度9m | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。