附表一

成乐高速公路TJ1-2合同段土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  | 工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 临时工程 | 主要结构物 |  |  |  |
| 1 | TJ1-2-1 | K27+000~K29+586.75 | 2.587 | 钢筋加工场 场站建设、临时便道 | 岷江特大桥1号左线桥（0#~49#墩） 岷江特大桥1号右线桥（0#~51#墩） 岷江特大桥2#桥 （51#墩~70#墩） 岷江特大桥3#桥 （70#~87#墩基础及下部结构，70#~89#墩上部结构） 杨柳河大桥 新坝互通路基、桥涵工程 | 钢筋加工场场站建设、临时便道、主线及互通桥梁下部结构、基础工程、上部现浇及桥面系、路基及附属工程（不含钢箱梁、预制梁和涂装） | 24 |  |

附表二

成乐高速公路TJ1-2合同段土建工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ1-2-1 | 路基、桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个及以上类似大桥工程施工业绩（已完或在建单项劳务合同造价不低于5000万的项目） |  |

附表三

| 成乐高速公路TJ1-2合同段土建工程劳务合作拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | 协助安全负责人负责安全管理相关工作 | 2 |  |
| 5 | 路基技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 3 |  |
| 6 | 桥梁技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 3 |  |
| 7 | 内业负责人 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、投标人员必须与面试人员一致；如因投标人的原因（除不可抗拒因素外）更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

成乐高速公路TJ1-2合同段土建工程劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 4; 1; 0.5; 1; 2017年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 4; 1; 0.5; 1. 3; 推土机; TY220; 台; 2. 4; 压路机; 20T; 台; 2. 5; 吊车; 25T; 台; 3; 1; 0.5; 1. 6; 旋挖钻; 台; 3; 1; 0.5; 1. 7; 发电设备; 300kw; 台; 2; 1. 8; 自卸汽车; 台; 3; 1. 9; 洒水车; 台; 2. 10; 钢管支架; 吨; 900; 600; 0.5/300吨; 0.5. 11; 贝雷梁; 吨; 600; 400; 0.5/200吨; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表五

个人简历（模板）

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |