## 成绵扩容项目TJ3-2标段土建工程施工分包招标公告

### 1.项目概况与招标范围

1.1工程概况：

本项目以打造“品质工程”、“数字高速”为核心，所有参建者以助推本项目成为我省行业内具有影响力的品质工程、超级工程、绿色生态工程和旅游风景公路为目标，施工中充分重视内在质量、外观质量以及环保安全质量，必须达到“畅、优、洁、美、舒、安、绿色”的项目建设效果。

成都至绵阳至广元高速公路是国家“十纵十横”综合运输大通道纵八线“北京至昆明”的组成部分，也是国家高速公路网首都放射线G5的重要路段。G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目（以下简称本项目）是国家高速公路网中首都放射线G5京昆高速公路和G93成渝地区环线的共用路段。同时本项目也是《四川省高速公路路网布局规划》(2014年11月）中为提升通道能力，增设的成都～广元扩容复线，属于成都放射线—成都至广元至陕西的组成部分，即成都～新都～青白江～广汉～德阳～罗江～绵阳～剑阁～广元～朝天～川陕界。

1.2技术标准：项目为双向8车道高速公路技术标准，主线采用设计速度100公里/小时和120公里/小时，路基宽度41.0米/41.5米/42米，设计荷载公路-Ⅰ级，隧道净空（高×宽）5×19.00m，其余技术指标均按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定与要求执行。

1.3招标范围与工期：

招标范围：G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目K69+600~K74+100内路基、桥梁工程施工。

计划工期：详见本公告附表一，具体开工时间以开工令为准。

1.4工程质量：符合现行国家及行业相关规定，符合本项目业主对品质工程的要求，工程交工验收合格、竣工验收优良。

1.5安全目标：不发生等级安全事故。

1.6缺陷责任期：从业主颁发交工证书起算，缺陷责任期为24个月，保修期60个月。

### 2.投标人资格要求

2.1 投标人资格条件

2.1.1 资质要求

具有独立法人资格，持有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证；具有公路工程施工总承包一级及以上资质。

2.1.2 业绩要求：详见本公告见附表二。

2.1.3财务要求：

具有一般纳税人资格，能够按照国家现行税收政策开具足额增值税专用发票（提供增值税一般纳税人资格登记表）。

2.1.4信誉要求：

（1）投标人必须为四川省交通建设集团股份有限公司《合格协作方库》内单位。

（2）投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内；招标人不接受被四川省交通运输厅信用等级公布为C、D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日在四川省交通运输厅网站 （http://jtt.sc.gov.cn/） “信用交通·四川” 上公布的内容为准。

（3）在国家企业信用信息系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列为严重违法失信企业名单，不接受其投标。

（4）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中查询为失信被执行人的投标人，不接受其投标。

（5）在2018年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）和法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

2.1.5 人员要求：具有相应的管理和施工能力，详见本公告附表三。

2.1.6 设备要求：具有相应的施工能力，详见本公告附表四。

2.2本次招标不接受联合体投标。

### 3.履约保证金

投标人中标后需缴纳中标价10%的履约保证金。

### 4.投标保证金

投标人在递交投标文件截止日之前，应按投标人须知的规定向招标人指定的银行账户提交人民币80万元的投标保证金。

### 5.招标文件的获取

5.1 凡有意参加本项目的潜在投标人，请于2021 年3月25 日至2021 年3月29日报名登记购买招标文件，报名需持经办人身份证、单位介绍信、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件并加盖公司鲜章，出示已缴纳招标文件资料费用的凭证并自行携带U盘（容量不小于8G），拷贝电子版图纸和所投标段的固化工程量清单，当电子版资料与纸质版不一致时，以纸质版为准。

报名及购买招标文件地址：成都市青白江区城厢镇十八湾村十八组四川省交通建设集团股份有限公司G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目总承包项目经理部2楼合同处。

5.2 招标文件售价1000元/份，招标人开具收据（转账时备注“成绵扩容TJ3-2标段施工分包招标文件资料费”）。

5.2.1转账信息

开户银行：中国农业银行股份有限公司成都欧城支行

开户名称：四川交投建设工程股份有限公司G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目总承包项目经理部

账    号：2287 2901 0400 09809

5.3 招标文件补遗书（如果有）由投标人在四川省交通建设集团股份有限公司官网（https://www.scjtgc.com/）上自行下载，投标人应在投标期间实时关注网站，并及时下载招标文件补遗书（如果有）等相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

### 6.评标办法：综合评分法

### 7.投标文件的递交及相关事宜

7.1现场踏勘及投标预备会：

现场踏勘：招标人不组织，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议：招标人不组织。

### 8.投标文件的送交

投标人在2021年4月8日上午9:30～10:00将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达成都市二环路西一段90号交投大厦8楼A826本项目开标室，投标截止日期为2021年4月8日上午10:00。招标人将于投标文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

投标人逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封投标文件的，招标人将不予受理投标文件。

- 招标工作公开接受社会监督

9.1中标人公示：招标人确定中标人之日起 3 日内，将中标结果在四川省交通建设集团股份有限公司官网（https://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.2投诉处理：投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交函[2017]29 号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

9.3挂网监督电话：028-85596130

### 10 .联系方式

招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司

地    址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼

联 系 人：何老师18980665613

杨老师18111239632

招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司

2021年3月 25 日

### 附表一

成绵扩容项目TJ3-2标段土建工程施工分包标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 里程段落 | 主要施工内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ3-2 | K69+600~K74+100 | 段落内路基、桥梁工程 | 24个月（以招标人下发为准） | 包含一个生产1243片梁（约43000m³混凝土）的“智慧梁场” |

### 附表二

成绵扩容项目TJ3-2标段土建工程施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 标段名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ3-2 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 | 近五年内（2016年1月1日至今，以项目交工验收日期为准）独立承担的施工业绩要求： 1、完成1个合同里程3Km以上的新建高速公路土建工程， 2、完成1座互通式立体交叉工程。 | 1、提供业绩的工程项目须在交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”中登记, 2、基本要求可由一个业绩同时满足或由两个业绩分别满足。 |

### 附表三

成绵扩容项目TJ3-2标段土建工程施工分包主要管理人员最低要求

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）。 ③在高速公路项目中担任过项目经理或项目总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 2 | 项目总工 | 1名 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②安全生产考核合格证（B类）。 ③在高速公路项目中担任过项目经理或项目副经理或项目总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1名 | ①中级及以上职称。 ②安全生产考核合格证（C类）。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 4 | 路基工程师 | 1名 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 5 | 桥梁工程师 | 1名 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在高速公路项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 6 | 安全员 | 2名 | ①安全生产考核合格证（C类）。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

成绵扩容项目TJ3-2标段土建工程施工分包投入设备最低要求

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 320 | 台 | 3 | 1 | 0.2 | 0.4 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； - 2、所有设备出厂日期在2015年1月1日之后。 |
| 2 | 挖掘机 | 280 | 台 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 4 | 1 | 0.1 | 0.3 |  |
| 4 | 推土机 | 220 | 台 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 5 | 压路机 | 22T | 台 | 4 | 1 | 0.1 | 0.3 |  |
| 6 | 平地机 | 180 | 台 | 2 |  | 0.1 | 0.1 |  |
| 7 | 钩机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 液压强夯锤 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 旋挖机 | 320 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 冲击钻机 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 吊车 | 25T | 台 | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  |
| 12 | 吊车 | 75T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 液压环切设备 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 洒水车 | 6000L | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 发电机 | 400KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 17 | 龙门吊 | 75T | 台 | 4 |  | 0.2 | 0.8 |  |
| 18 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 架梁机 | 150T/40m | 台 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 20 | 运梁车 | 120T | 辆 | 4 |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 21 | 钢筋笼滚焊机 | 54KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 数控钢筋套丝打磨生产线 | GL-450L | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 多功能数控弯箍机 | SWG12 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 数控弯曲中心 | 40kw | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 前夹式钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 钢筋弯曲机 | 5.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 钢筋弯弧机 | 4KV | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 电焊机 | 14kw | 台 | 18 |  |  |  |  |

注：1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。