附表一

国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路第AWTJSG-3-1分段土建工程施工劳务协作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 路基工程 | 桥梁工程 | 路面工程 | 绿化工程 | 其他工程 | 工期（月） |
| 1 | AWTJSG-3-1 | K5531+000～K5573+000 | 42 | 土石方、防护、排水工程 | 中桥3座（3-20m）、小桥5座（3座1-8m、1座1-13m、1座2-13m）以及涵洞工程 | 路面工程 | 绿化工程 | 拌合站、钢筋加工场、预制场、仓储存放地的施工，施工环保、临时工程与设施、临建工程（施工驻地、工地试验室）的施工，竣工文件 | 24 |

附表二

国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路第AWTJSG-3-1分段土建工程施工劳务协作

企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWTJSG-3-1 | 路基、路面、防护、桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个公路（铁路）路基及桥梁工程施工业绩 |  |

附表三

| 国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路第AWTJSG-3-1分段土建工程施工劳务协作拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，具有中级职称及以上 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验具有中级职称及以上 |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，有安全员C证 |
| 4 | 安全员 | 协助安全负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有相关工作经验安全员C证 |
| 5 | 质检负责人 | 协助技术负责人负责项目质检工作 | 1 | 具有相关工作经验，具有中级职称及以上 |
| 6 | 测量员 | 负责项目的测量工工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 7 | 路基工程师 | 协助项目负责人负责路基工程施工工作 | 1 | 具有相关工作经验，具有中级职称及以上 |
| 8 | 路面工程师 | 协助项目负责人负责路面工程施工工作 | 1 | 具有相关工作经验，具有中级职称及以上 |
| 9 | 桥梁工程师 | 协助项目负责人负责桥梁工程施工工作 | 1 | 具有相关工作经验，具有中级职称及以上 |
| 10 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路第AWTJSG-3-1分段土建工程施工劳务拟投入设备明细表(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. - 1; - 挖掘机; - 220; - 台; - 4; - 1; - 0.5; - 0.5; - 2016年1月后. - 2; - 推土机; - TY220; - 台; - 2; - 1; - 0.5; - 0.5. - 3; - 压路机; - 20T; - 台; - 2. - 4; - 装载机; - 50型; - 台; - 3; - 0.5; - 1. - 5; - 平地机; - PY180; - 台; - 1; - 0.5; - 0.5. - 6; - 洒水车; - 10m³; - 辆; - 2. - 7; - 自卸车; - 20m³; - 辆; - 10; - 2; - 0.5; - 1. 8; 汽车式起重机; 25t; 辆; 3. 9; 沥青摊铺设备; VOGRLE-2100型; 台; 2. 10; 稳定土摊铺设备; ABG-8820型; 台; 4. 11; 发电机组; 200Kw; 套; 1; 1. 12; 冲击钻; 台; 8; 0.25; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 3、设备需具备施工能力且满足实际施工需要，表中所列主要设备出厂日期需在2016年1月之后，（以购买发票或公证机关出具的公证书为准），且能满足施工需求。

附表五

拟投入本项目主要管理人员资格条件

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：附人员身份证及相关证书复印件。

附表六

| 四川省交通建设集团股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 招标项目考察表 |  |
| 考察单位（盖章） |  |
| 考察项目名称 | 国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路第AWTJSG-3-1分段土建工程施工劳务协作 |
| 考察时间 |  |
| 项目联系人 及联系方式 | 张先生 17738710115 |
| 项目位置 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 |
| 当地民情风俗 |  |
| 招标项目概况 |  |
| 招标项目地形地貌 |  |
| 天气及气候状况 |  |
| 材料运输状况 （便道情况） |  |
| 项目所在地材料价格及来源 | 已知晓工程所在地与招标工程相关的各种材料单价及来源 |
| 承包模式 |  |
| 结论 | 我方已熟悉图纸，并实地踏勘工程现场，已知晓进度要求、质量标准、施工安全风险、施工成本风险。 |
| 该考察内容仅作为投标报价参考，不作合同签订、工程结算依据，各潜在投标单位考察项目后慎重投标报价 |  |