| 附表一 G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目E2标段砼防撞护栏 涂装工程分段划分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 段落 | 长度 | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| 1 | A段 | K71+000-K109+320 | 38.3km | 预制砼防撞护栏与现浇砼防撞护栏外表面有机硅防护涂装 | 5个月 | 对应2处涂装预制场 |
| 2 | B段 | K109+320-K128+560 LK1+536-LK10+012 | 27.7km | 预制砼防撞护栏与现浇砼防撞护栏外表面有机硅防护涂装 | 5个月 | 对应1处涂装预制场 |

附表二

G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目E2标段

砼防撞护栏涂装工程施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A段 | 公路 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级 | 5年内（2016年1月1日）具有1个公路、铁路、市政等工程砼外表面防护涂装工程施工业绩 |  |
| 2 | B段 | 公路 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级 | 5年内（2016年1月1日）具有1个公路、铁路、市政等工程砼外表面防护涂装工程施工业绩 |  |

| 附表三 G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目E2标段 砼防撞护栏涂装工程施工人员基本要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 持有安全员C证 |
| 4 | 技术员 | 协助项目技术负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 仅A标要求配置 |
| 5 | 安全员 | 协助安全负责人负责安全管理工作 | 1 | 仅A标要求配置 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 |  |  |  |  |
| 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 |  |  |  |  |
| 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |
| 4、技术管理人员和安全管理人员应按照每处场站各1人配置，项目技术负责人及安全负责人可兼任。 |  |  |  |  |
| 5、投标人在填写投标文件第六项《拟投入本项目主要管理人员》时，岗位名称须与本表一致。 |  |  |  |  |

附表四：

G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目E2标段砼防撞护栏

涂装工程设备基本要求

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分 上限 | 出厂 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 无具体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表所列设备为的投标最低基本要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求在此基础上增加设备种类、数量（不限于上表所列类型等），且不得因此向招标人要求增加费用。

2、设备需具备施工能力且满足实际施工和招标人打造品质工程需要，表中所列主要设备出厂日期需在2017年之后，（以购买发票或公证机关出具的公证书为准），且能满足施工需求。

附表五

个人简历（模板）

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |