附表一

开梁高速KL-TJ1-03～12土建劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL-TJ1-03 | -K5+174～K1+145 | 路基施工范围：-K5+174～K1+145（挖方177万m3，填方91万m3） 桥梁施工范围：三里桥、五里桥、斑竹沟中桥、桥亭村大桥、白鹤寺跨线大桥、开江东枢纽A匝道大桥、B匝道大桥、C匝道大桥、D匝道大桥、H匝道1号中桥、H匝道2号大桥、老山沟大桥 | 开江东连接线及开江东枢纽互通路基工程、桥梁下部结构及涵洞 | 24 |
| 2 | KL-TJ1-04 | K3+046～K8+100 | 路基施工范围：K3+046～K8+100（挖方105万m3，填方90万m3） 桥梁施工范围：大河沟大桥、左进沟大桥、白岩河大桥、茶叶湾右幅大桥、箩筐岩左幅1号中桥、箩筐岩左幅2号大桥、箩筐岩右幅大桥、高板桥大桥 | 路基工程、桥梁下部结构（白岩河大桥部分桥墩高度大于30m）及涵洞 | 24 |
| 3 | KL-TJ1-05 | K8+100～K13+500 （含甘棠互通） | 路基施工范围：K8+100～K13+500（挖方61万m3，填方119万m3） 桥梁施工范围：箭口坝村大桥、黄桷树中桥、陈家院子大桥、甘棠互通E匝道跨主线大桥、上跨天然气管1号中桥、上跨天然气管2号中桥 | 路基工程（含甘棠互通）、桥梁下部结构及涵洞 | 24 |
| 4 | KL-TJ1-06 | K13+500～K19+300 | 路基施工范围：K13+500～K19+300（挖方78万m3，填方74万m3） 桥梁施工范围：杨家桥大桥、王家湾大桥、染匠沟大桥、新祠堂大桥、刘家湾大桥、唐家沟大桥 | 路基工程、桥梁下部结构(K18+971唐家沟大桥部分桥墩高度大于30m)及涵洞 | 24 |
| 5 | KL-TJ1-07 | K19+300～K24+500 （含任市服务区） | 路基施工范围：K19+300～K24+500（挖方81万m3，填方50万m3） 桥梁施工范围：响水滩水库1号中桥、响水滩水库2号大桥、李家沟大桥 | 路基工程、桥梁下部结构及涵洞 | 24 |
| 6 | KL-TJ1-08 | K24+500～K30+366.665 （含任市互通） | 路基施工范围：K24+500～K30+366.665（挖方84万m3，填方73万m3） 桥梁施工范围：新庙大桥、报恩寺村特大桥、伍家河坝中桥、任市互通主线上跨E匝道中桥、C匝道大桥、E匝道跨天然气管中桥 | 路基工程、桥梁下部结构（不含报恩寺村特大桥转体施工）及涵洞 | 24 |

附表一

开梁高速KL-TJ1-03～12土建劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | KL-TJ1-09 | 1#梁场（K0+600） 2#梁场（K7+500） 1#钢筋房（-K0+200） 2#拌和站（K4+450） | 1梁场预制运输供应范围：三里桥、五里桥、斑竹沟中桥、桥亭村大桥、白鹤寺跨线大桥、开江东枢纽A匝道大桥、B匝道大桥、C匝道大桥、D匝道大桥、H匝道1号中桥、H匝道2号大桥、老山沟大桥； 2#梁场预制运输供应范围：大河沟大桥、左进沟大桥、白岩河大桥、茶叶湾右幅大桥、箩筐岩左幅1号中桥、箩筐岩左幅2号大桥、箩筐岩右幅大桥、高板桥大桥、箭口坝村大桥； 1#钢筋场加工运输供应范围：-K5+174～K1+145； 2#拌和站加工运输供应范围：K2+100～K9+300。 | 1#、2#梁场临建场地、桥梁梁板预制（T梁948片、箱梁20片）、运输、安装及桥面系和附属施工劳务协作； 1#钢筋场临建场地及钢筋加工运输（钢筋加工总量约0.7万吨）； 2#拌和站临建场地及混凝土加工及运输（混凝土加工总量约17.7万方） | 30 |
| 8 | KL-TJ1-10 | 3#梁场（K13+300） 2#钢筋房（K10+850） | 3#梁场预制运输供应范围：黄桷树中桥、陈家院子大桥、甘棠互通E匝道跨主线大桥、上跨天然气管1号中桥、上跨天然气管2号中桥、杨家桥大桥、王家湾大桥、染匠沟大桥、新祠堂大桥； 2#钢筋场加工运输供应范围：K3+018～K20+700 | 3#梁场临建场地、桥梁梁板预制（T梁1020片）、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程施工劳务协作； 2#钢筋加工场临建场地及钢筋加工及运输（钢筋加工总量约2万吨） | 30 |
| 9 | KL-TJ1-11 | K10+850 | 3#拌合站加工运输供应范围：K9+300～K19+400 | 3#混凝土拌和站临建场地及混凝土加工及运输（混凝土加工总量约14.6万方） | 30 |
| 10 | KL-TJ1-12 | 4#梁场（K27+200） 3#钢筋房（K27+300） 4#拌合站（K27+300） | 4#梁场预制运输供应范围：刘家湾大桥、唐家沟大桥、响水滩水库1号中桥、响水滩水库2号大桥、李家沟大桥、新庙大桥、报恩寺村特大桥、伍家河坝中桥、任市互通主线上跨E匝道中桥、C匝道大桥、E匝道跨天然气管中桥； 3#钢筋场加工运输供应范围：K20+700～K30+366.665； 4#拌合站加工运输供应范围：K19+400～K30+366.665。 | 4#梁场临建场地、桥梁梁板预制（T梁1114片）、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程施工劳务协作； 3#钢筋加工场临建场地及钢筋加工运输（钢筋加工总量约1.3万吨）； 4#混凝土拌和站临建场地及混凝土加工及运输（混凝土加工总量约19.2万方） | 30 |

备注：计划2021年8月开工，实际开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

开梁高速KL-TJ1-03～12土建劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL-TJ1-03 | 开江东连接线及开江东枢纽互通路基工程、桥梁下部结构及涵洞 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路路基工程、桥梁下部构造业绩（可以由两个业绩分别满足，合同金额在2000万以上） | 2016年1月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准 |
| 2 | KL-TJ1-04 KL-TJ1-06 | 路基工程、桥梁下部结构及涵洞 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路路基工程、桥梁下部构造业绩（可以由两个业绩分别满足，合同金额在2000万以上） |  |
| 3 | KL-TJ1-05 KL-TJ1-07 KL-TJ1-08 | 路基工程、桥梁下部结构及涵洞 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路路基工程、桥梁下部构造业绩（可以由两个业绩分别满足，合同金额在2000万以上） |  |
| 4 | KL-TJ1-09 KL-TJ1-12 | 预制梁场、钢筋加工运输、混凝土拌和站 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路梁场及桥梁上部（含梁板预制、安装）业绩（可以由两个业绩分别满足） |  |
| 5 | KL-TJ1-10 | 预制梁场、钢筋加工运输 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路梁场及桥梁上部（含梁板预制、安装）业绩（可以由两个业绩分别满足） |  |
| 6 | KL-TJ1-11 | 混凝土拌和站 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的临建工程，混凝土拌和运输业绩（可以由两个业绩分别满足，拌和运输不少于5万方） |  |

附表三

| 开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入人员配置表 适用于KL-TJ1-03～08标段(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 2 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 桥梁专业工程师 | 协助项目负责人负责桥梁下部结构施工管理工作 | 2 | 具有相关管理经验 |
| 6 | 路基专业工程师 | 协助项目负责人负责路基施工管理工作 | 1 | 具有相关管理经验 |
| 7 | 测量专业工程师 | 协助项目负责人负责现场测量工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三

| 开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入人员配置表 适用于KL-TJ1-09标段(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 施工管理员 | 协助项目负责人负责拌合站、钢筋加工房管理工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 4 | 安全员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 2 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 5 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 桥梁专业工程师 | 协助项目负责人负责梁场管理、梁板架设、桥面系施工管理工作 | 2 | 具有相关工作经验 |
| 7 | 测量专业工程师 | 负责现场测量工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三

| 开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入人员配置表 适用于KL-TJ1-10、KL-TJ1-12标段(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 1 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 测量专业工程师 | 负责现场测量工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 桥梁专业工程师 | 协助项目负责人负责梁板预制、桥面系施工管理工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三

| 开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入人员配置表 适用于KL-TJ1-11标段(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 1 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 360; 台; 4; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 260; 台; 6; 2; 1; 1. 3; 钩机; 335; 台; 2; 1; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 2; 1. 5; 装载机; 50; 台; 3; 1. 6; 旋挖钻机; 350; 台; 2; 2; 2. 7; 冲孔设备; 套; 3; 1. 8; 推土机; 台; 2; 1; 1; 1. 9; 吊车; 25T; 台; 5. 10; 塑料插板机; 台; 1. 11; 水泥搅拌桩机; 台; 4. 12; 液压夯; 台; 1. 13; 墩柱模板; m; 150. 14; 系梁模板; 套; 8. 15; 盖梁模板; 套; 8. 16; 钢模板; ㎡; 600. 17; 运输车; 台; 18. 18; 洒水车; 台; 2. 19; 环切破桩机; 台; 2. 20; 梅花冲击压路机; 台; 1; 0.5; 0.5. 21; 平地机; 台; 1; 0.5; 0.5. 适用于KL-TJ1-03分段(最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-04分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 360; 台; 4; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 260; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 钩机; 335; 台; 2; 1; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 2; 1. 5; 装载机; 50; 台; 3; 1. 6; 旋挖钻机; 350; 台; 2; 2; 2. 7; 冲孔设备; 套; 4; 1. 8; 推土机; 台; 2; 1; 1; 1. 9; 吊车; 25T; 台; 5. 10; 打桩机; 台; 2. 11; 塑料插板机; 台; 1. 12; 液压夯; 台; 2; 1. 13; 墩柱模板; m; 200. 14; 系梁模板; 套; 12. 15; 盖梁模板; 套; 12. 16; 钢模板; ㎡; 600. 17; 升降机; 套; 1. 18; 运输车; 台; 18.

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-04分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 19; 洒水车; 台; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 20; 环切破桩机; 台; 2. 21; 梅花冲击压路机; 台; 1; 0.5; 0.5. 22; 智能张拉设备; 台; 1. 23; 智能压浆设备; 台; 1. 24; 平地机; 台; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-05分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 360; 台; 4; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 260; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 钩机; 335; 台; 2; 1; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 2; 1. 5; 装载机; 50; 台; 3; 1. 6; 旋挖钻机; 350; 台; 2; 2; 2. 7; 冲孔设备; 套; 3; 1. 8; 推土机; 台; 2; 1; 1; 1. 9; 吊车; 25T; 台; 5. 10; 打桩机; 台; 2. 11; 塑料插板机; 台; 1. 12; 液压夯; 台; 2. 13; 墩柱模板; m; 150. 14; 系梁模板; 套; 8. 15; 盖梁模板; 套; 8. 16; 钢模板; ㎡; 600. 17; 水泥搅拌桩机; 台; 3. 18; 运输车; 台; 18. 19; 洒水车; 台; 2. 20; 环切破桩机; 台; 2. 21; 梅花冲击压路机; 台; 1; 0.5; 0.5. 22; 平地机; 台; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-06分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 360; 台; 4; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 260; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 钩机; 335; 台; 2; 1; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 2; 1. 5; 装载机; 50; 台; 3; 1. 6; 旋挖钻机; 350; 台; 2; 2; 2. 7; 冲孔设备; 套; 3; 1. 8; 推土机; 台; 2; 1; 1; 1. 9; 吊车; 25T; 台; 2. 10; 打桩机; 台; 2. 11; 塑料插板机; 台; 1. 12; 液压夯; 台; 2. 13; 墩柱模板; m; 150. 14; 系梁模板; 套; 8. 15; 盖梁模板; 套; 8. 16; 钢模板; ㎡; 600. 17; 水泥搅拌桩机; 台; 4. 18; 发电机; 200KVA; 台; 1. 19; 运输车; 台; 16. 20; 洒水车; 台; 2. 21; 环切破桩机; 台; 2. 22; 梅花冲击压路机; 台; 1; 0.5; 0.5. 23; 平地机; 台; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-07分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 350; 台; 4; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 260; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 钩机; 335; 台; 2; 1; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 3; 1. 5; 装载机; 50; 台; 3; 1. 6; 旋挖掘机; 350; 台; 1; 2; 2. 7; 冲孔设备; 套; 1. 8; 推土机; 台; 3; 1; 1; 1. 9; 吊车; 25T; 台; 2. 10; 打桩机; 台; 2. 11; 塑料插板机; 台; 1. 12; 液压夯; 台; 2. 13; 墩柱模板; m; 150. 14; 系梁模板; 套; 4. 15; 盖梁模板; 套; 4. 16; 钢模板; ㎡; 600. 17; 水泥搅拌桩; 台; 4. 18; 运输车; 台; 16. 19; 洒水车; 台; 2. 20; 环切破桩机; 台; 2. 21; 梅花冲击压路机; 台; 1; 0.5; 0.5. 22; 平地机; 台; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-08分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 350; 台; 4; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 260; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 钩机; 335; 台; 2; 1; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 2; 1. 5; 装载机; 50; 台; 3; 1. 6; 旋挖钻机; 350; 台; 1; 2; 2. 7; 冲孔设备; 套; 3; 1. 8; 推土机; 台; 2; 1; 1; 1. 9; 吊车; 25T; 台; 2. 10; 打桩机; 台; 2. 11; 塑料插板机; 台; 1. 12; 液压夯; 台; 2. 13; 墩柱模板; m; 200. 14; 系梁模板; 套; 12. 15; 盖梁模板; 套; 12. 16; 钢模板; ㎡; 600. 17; 水泥搅拌桩机; 台; 4. 18; 运输车; 台; 16. 19; 洒水车; 台; 2. 20; 环切破桩机; 台; 2. 21; 梅花冲击压路机; 台; 1; 0.5; 0.5. 22; 平地机; 台; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-09分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 拌合楼; 120型; 台; 2; 1; 2; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 砼运输车; 辆; 10; 0.5; 1.5. 3; 装载机; 50; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 4; 砂石分离机; 套; 1; 1. 5; 除尘雾炮机; 台; 2. 6; 地磅; 100t(16m); 台; 1. 7; 发电机组; 200KW; 台; 4. 8; 污水处理设备; 套; 2; 0.5; 1. 9; 环保压滤机; 套; 1; 1; 1. 10; 洗车设备; 套; 2. 11; 挖掘机; 220; 台; 2. 12; 压路机; 18T; 台; 1. 13; 自卸汽车; 台; 8. 14; 吊车; 25T; 台; 2; 1; 1. 15; 钢筋切断机; 台; 3. 16; 钢筋调直机; 台; 3. 17; 数控钢筋弯曲中心; 台; 1. 18; 数控钢筋弯箍机; 台; 1. 19; 数控钢筋笼滚焊机; 台; 1. 20; 数控钢筋锯切套丝打磨生产线; 套; 1. 21; 龙门吊（含轨道）; 80T; 台; 8. 22; 龙门吊（含轨道）; 10T; 台; 4. 23; 架桥机; 套; 2; 1; 1.

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-09分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 24; 运梁车; 台; 4; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 25; 护栏模板; m; 200. 26; 三辊轴振捣整平提浆机; 骨架2.5m; 台; 2. 27; 振动梁; 10m; 套; 3. 28; 洒水车; 台; 2. 29; T梁模板（含高频振捣器）; 40m; 套; 1套中梁 0.5套边梁. 30; T梁模板（含高频振捣器）; 30m; 套; 3套中梁 0.5套边梁. 31; T梁模板（含高频振捣器）; 25m; 套; 3套中梁 0.5套边梁. 32; 箱梁模板（含高频振捣器）; 30m; 套; 1套中梁 0.5套边梁. 33; 箱梁模板（含高频振捣器）; 35m; 套; 1套中梁 0.5套边梁. 34; 自动喷淋系统; 套; 2. 35; 等离子切割机; 套; 2. 36; 前夹式智能张拉设备; 套; 2. 37; 智能压浆设备; 套; 2. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-10分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 装载机; 50; 台; 2; 1; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 除尘雾炮机; 台; 3; 1; 1. 3; 地磅; 100t(16m); 台; 1. 4; 发电机组; 200KW; 台; 2. 5; 污水处理设备; 套; 2; 0.5; 1. 6; 洗车设备; 套; 2. 7; 挖掘机; 220; 台; 2. 8; 压路机; 18T; 台; 1. 9; 自卸汽车; 台; 4. 10; 吊车; 25T; 台; 2; 1; 1. 11; 混凝土磨光机; 台; 4. 12; 钢筋切断机; 台; 2. 13; 钢筋调直机; 台; 2. 14; 数控钢筋弯曲中心; 台; 1. 15; 数控钢筋弯箍机; 台; 1. 16; 数控钢筋笼滚焊机; 台; 1. 17; 数控钢筋锯切套丝打磨生产线; 套; 1. 18; 龙门吊（含轨道）; 80T; 台; 4.

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-10分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 19; 龙门吊（含轨道）; 10T; 台; 3; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 20; 架桥机; 套; 2; 1; 1. 21; 运梁车; 台; 4; 1; 1. 22; 前夹式智能张拉设备; 套; 1. 23; 智能压浆设备; 套; 1. 24; 自动喷淋系统; 套; 1. 25; T梁模板 （含高频振捣器）; 40m; 套; 1套中梁 0.5套边梁. 26; T梁模板 （含高频振捣器）; 30m; 套; 2套中梁， 0.5套边梁. 27; T梁模板 （含高频振捣器）; 25m; 套; 2套中梁 0.5套边梁. 28; 护栏模板; m; 200. 29; 三辊轴振捣整平提浆机; 骨架2.5m; 台; 2. 30; 振动梁; 10m; 套; 3. 31; 洒水车; 台; 2. 32; 等离子切割机; 台; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-11分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 拌合楼; 120型; 台; 2; 1; 2; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 砼运输车; 辆; 10; 0.5; 1.5. 3; 装载机; 50; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 4; 砂石分离机; 套; 1; 1. 5; 除尘雾炮机; 台; 2. 6; 地磅; 100t(16m); 台; 1. 7; 发电机组; 200KW; 台; 1. 8; 污水处理设备; 套; 1; 0.5; 0.5. 9; 环保压滤机; 套; 1; 1; 1. 10; 洗车设备; 套; 1. 11; 挖掘机; 220; 台; 1. 12; 压路机; 18T; 台; 1. 13; 自卸汽车; 台; 4. 14; 吊车; 25T; 台; 1; 1; 1. 15; 平板振捣器; 台; 2. 16; 插入式振捣器; 台; 3. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-12分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 拌合楼; 120型; 台; 2; 1; 2; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 砼运输车; 辆; 10; 0.5; 1.5. 3; 装载机; 50; 台; 2; 1; 0.5; 1. 4; 砂石分离机; 套; 1; 1. 5; 除尘雾炮机; 台; 2. 6; 地磅; 100t(16m); 台; 1. 7; 发电机组; 200KW; 台; 3. 8; 污水处理设备; 套; 2; 0.5; 0.5. 9; 环保压滤机; 套; 1; 1; 1. 10; 洗车设备; 套; 2. 11; 挖掘机; 220; 台; 2. 12; 压路机; 18T; 台; 1. 13; 自卸汽车; 台; 4. 14; 吊车; 25T; 台; 2; 1; 1. 15; 混凝土磨光机; 台; 2. 16; 钢筋切断机; 台; 3. 17; 钢筋调直机; 台; 3. 18; 数控钢筋弯曲中心; 台; 1. 19; 数控钢筋弯箍机; 台; 1. 20; 数控钢筋笼滚焊机; 台; 1. 21; 数控钢筋锯切套丝打磨生产线; 套; 1. 22; 龙门吊（含轨道）; 80T; 台; 4.

附表四

开梁高速公路项目KL-TJ1-03～12土建劳务合作各分段拟投入设备配置表 适用于KL-TJ1-12分段(最低要求）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 23; 龙门吊（含轨道）; 10T; 台; 3; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 24; 架桥机; 套; 2; 1; 1. 25; 运梁车; 台; 4; 1; 1. 26; 护栏模板; m; 200. 27; 三辊轴振捣整平提浆机; 骨架2.5m; 台; 2. 28; 混凝土凿毛机; 台; 8. 29; 振动梁; 10m; 套; 2. 30; 洒水车; 台; 2. 31; T梁模板（含高频振捣器）; 40m; 套; 1套中梁，0.5套边梁. 32; T梁模板（含高频振捣器）; 35m; 套; 1套中梁，0.5套边梁. 33; T梁模板（含高频振捣器）; 30m; 套; 2套中梁，0.5套边梁. 34; T梁模板（含高频振捣器）; 25m; 套; 2套中梁，0.5套边梁. 35; 自动喷淋系统; 套; 1. 36; 等离子切割机; 套; 1. 37; 前夹式智能张拉设备; 套; 2. 38; 智能压浆设备; 套; 2. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。