附表一

泸定至石棉高速公路项目小型预制件劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ3-10 | 1#小型构件预制场 （K25+862.5-K25+702.5） | K13+760--K52+945 | 泸石TJ2、TJ3、TJ5标段范围内制作、运输水沟盖板，电缆沟盖板等工作；（其中泸石TJ5标段范围内的小型预制构件包括制作、运输、安装） | 18 |
| 2 | LS-TJ9-09 | 2#小型构件预制场 （K86+200-K86+300） | K70+827.5--K96+600 | 泸石TJ8、TJ9、TJ10标段范围内制作、运输水沟盖板，电缆沟盖板等工作 | 18 |

附表二

泸定至石棉高速公路项目小型预制件劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ3-10 | 小型预制构件场 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个及以上小型预制构件类似业绩 |  |
| 2 | LS-TJ9-09 | 小型预制构件场 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个及以上小型预制构件类似业绩 |  |

附表三

| 泸定至石棉高速公路项目小型预制件劳务合作分段 拟投入人员配置表(最低要求） 适用于LS-TJ3-10、LS-TJ9-9分段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 预制场负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 施工员 | 协助项目负责人负责项目现场进度、质量等工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 电工 | 持特种操作证 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 各种资料文件管理及检验批填写 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 模板工及钢筋工 | 钢筋骨架安装、模板拼装及拆模 | 4 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 混凝土工 | 混凝土浇筑 | 2 | 具有相关工作经验 |
| 7 | 机械操作手 | 叉车驾驶员，转运预制件 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注： - 本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

泸定至石棉高速公路项目小型预制件劳务合作分段

拟投入设备明细表(最低要求）

适用于LS-TJ3-10、LS-TJ9-9分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土运输车 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 预制品制动化生产设备 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 吊车 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 叉车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 蒸汽养生设备 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 定型钢模板 |  | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | 附着式振捣器 |  | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | 漏电保护器 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 运输车 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。