附表一

宜金高速XJ27合同段下坝隧道排烟横洞至出口段工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 桩号 | 工程量 | 主要工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ27-5 | 下坝隧道左洞：ZK163+680～ZK164+700；右洞：K163+696～K164+700；排烟横洞：HDK0+000～HDK0+750、 | 下坝隧道排烟横洞至出口段左线（1020m）、右线（1004m）、排烟横洞（750m） | 排烟横洞及主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 33 |  |

附表二

宜金高速XJ27合同段下坝隧道排烟横洞至出口段工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 |  | - 0.5 | - 1 | - 2018年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 防水板铺设机械化台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化衬砌台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 8 | 水沟电缆槽移动模板 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 装载机 | 50型侧翻 | 辆 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 13 | 轴流风机 | 110KW*2 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 自卸汽车 |  | 辆 | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，

- 招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表三

宜金高速XJ27合同段下坝隧道排烟横洞至出口段工程劳务合作

投入人员配置表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 持安全C证 |
| 4 | 安全员 | 协助安全负责人负责安全管理工作 | 1 | 持安全C证 |
| 5 | 技术员 | 负责现场工作 | 1 |  |
| 6 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

- 如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招

- 标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

个人简历（模板）

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |