### 附表一

芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路PPP项目（公议场～小胡椒）标段工程施工劳务合作工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - DC-01 | K16+900～K25+200 | 标段内所属的临建场坪施工及设备安拆，施工便道修筑，混凝土拌合、运输，钢筋制作运输，梁板制作、运输，路基土石方及附属排水、挡防工程以及桥梁上部结构、下部结构、附属相关工程、涵洞等结构物以及隧道洞口、洞身、附属工程以及临建场站的建设、进场便道的修建及维护。 | 临建场坪施工及设备安拆，标段内施工便道修筑，钢材加工量约5800吨，混凝土拌合量约14.6万方。路基挖方45万m³，路基填方6.9万m³，挡防12.8万m³，桥梁桩基、墩柱、盖梁、系梁、桥台、附属工程，涵洞，隧道洞口、洞身、附属工程，标段内绿化及附属工程。 | 36个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量以设计图纸工程量为准，不作为合同签订及结算依据，表中钢筋加工量与混凝土拌合量为预估量，不作为合同签订及结算依据。 |

### 附表二

芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路PPP项目（公议场～小胡椒）标段施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-DC-01 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 具有类似的三级公路新建业绩（合同金额在2000万元以上） |  |

附表三

芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路PPP项目（公议场～小胡椒）标段

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 4 | 持安全C证 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 8 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路PPP项目（公议场～小胡椒）标段

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 拌合楼 | 90型 | 座 | 2 |  |  |  | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 拌合楼 | 75型 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 辆 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 地磅 | 100吨 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 砼运输车 | 8-12立方米 | 辆 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 变压器 | 200-800KVA | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 汽车吊 | 25-50吨 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 挖掘机 | 1-2立方米 | 台 | 6 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 10 | 自卸汽车 | 8-20吨 | 辆 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 压路机 | 12～20吨 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 12 | 推土机 | CAT336C | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 冲击碾 | 25KJ-T3 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 平地机 | QY25 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 空压机 | 10m³ | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 龙门吊 | 100T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | T梁模板 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 箱梁模板 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 20 | 空心板模板 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 21 | 智能张拉设备 |  | 套 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 22 | 智能压浆设备 |  | 套 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 23 | 运梁炮车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 双导梁架桥机 | 60米 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 冲击钻 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 26 | 模板 |  | ㎡ | 800 | 400 | 1 | 1 |  |
| 27 | 卷扬机 | 10T | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 卷扬机 | 5T | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | 弯箍机 | WG12D-4 | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 30 | 弯曲机 | JSL-32-9 | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 31 | 钢筋调直切断机 | JSL4-14 | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 32 | 钢筋笼滚焊机 | BPM-2000-12 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 摇臂钻床 | Z3050 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 剪板机 | 25X2500 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 型钢冷弯机 | LWJ-X-A | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 气保焊机 | NBC-500 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 37 | 电焊机 | 500# | 台 | 6 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |
| 38 | 焊网机 | GWCD1600 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 电动单梁起重机 | 5T | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 直螺纹车丝机 | HGS-40 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 等离子切割机 | LGK120 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 小导管成型机 | YDJ-42/89/108 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 钢筋切断机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | 切割机 | J3G-400A 3Kw | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 45 | 砂轮机 | 250# 1.1KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 空压机 | 22-30m3 | 台 | 8 | 4 | 1 | 4 |  |
| 47 | 风动凿岩机 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 48 | 简易钻台 | 自制 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 水平钻机 | FS6011 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 轴流风机 | 110KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 砼喷射机 | TK96-1 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 52 | 注浆泵 | KBY-50/70 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 53 | 锚杆注浆机 | NZ130 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 装载机 | ZL50-C | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 55 | 挖掘机 | CAT-220以上 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 56 | 自卸汽车 | 8-20T | 辆 | 16 |  |  |  |  |
| 57 | 模筑台车 | 工厂订做 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | 防水板作业台架 | 自制 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 砼摊铺机 | C-450X | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 砼切缝机 | QF-2 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 61 | 砼输送泵 | HBT60A | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 凿岩台架 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 水稳设备 | 300t | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 64 | 摊铺机 | 9.5m | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |

注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年6月1日至今）。