### 附表一

广元市青川县建峰灰岩矿开采及加工项目资质、业绩基本要求

| 序号 | 包件号 | 投标人资质要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包件一 | 1、具有独立法人资格，提供有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证； 2、具有国家住房城乡建设部颁发的矿山工程施工总承包壹级及以上资质。 | 近五年内（2016年1月1日至今）独立承担的工程业绩要求： 1、完成或正在进行的年开采规模不低于50万吨的矿山开采工程1个； 2、完成或正在进行的砂石加工业务1个。 | 基本要求可由一个业绩同时满足或由两个业绩分别满足。 |
| 2 | 包件二 | 1、具有独立法人资格，提供有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证； 2、具有行业主管部门颁发的施工劳务资质。 | 近五年内（2016年1月1日至今）完成或正在进行1个砂石加工业务。 |  |

附表二

广元市青川县建峰灰岩矿开采及加工项目主要管理人员最低要求（包件一）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | ①具备大专以上学历，具有工程师及以上技术职称（矿业工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“矿业工程专业”），并取得考核合格证。 ③安全生产考核合格证（B类）。 ④在矿山工程项目中担任过项目负责人或者技术负责人。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1名 | ①具有高级工程师及以上技术职称（矿业工程相关专业）。 ②安全生产考核合格证（B类）。 ③在矿业工程项目中担任过项目负责人或技术负责人。 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1名 | ①取得矿山安全类或建筑施工安全类注册安全工程师执业资格。 ②安全生产考核合格证（C类）。 |  |
| 4 | 专职安全员 | 1名 | 安全生产考核合格证（C类）。 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或国家相关规定增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

广元市青川县建峰灰岩矿开采及加工项目主要管理人员最低要求（包件二）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | 在砂石加工项目中担任过项目负责人。 |  |
| 2 | 专职安全员 | 1名 | 安全生产考核合格证（C类）。 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或国家相关规定增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

### 附表三

广元市青川县建峰灰岩矿开采及加工项目投入主要设备最低要求（包件一）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 一体式露天潜孔钻车 | / | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | - 所有设备出厂日期须在2018年1月1日之后。 - 2、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。 - 3、砂石加工生产线、水洗设备、污水处理设备要求投标单位中标后新购，投标时须提供购买设备承诺书，中标后须提供相应发票（发票日期须在中标时间后）。 |
| 2 | 挖掘机 | 360 | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 1.5 |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 4 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |
| 4 | 推土机 | 220 | 台 | 1 |  | 0.4 | 0.4 |  |
| 5 | 洒水车 | 8T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 砂石加工生产线 | 时产1000吨 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 水洗设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 污水处理设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，环水保设备应该满足相关规定。若因相关主管部门、招标人要求增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求。

广元市青川县建峰灰岩矿开采及加工项目投入主要设备最低要求（包件二）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 50型 | 台 | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1、所有设备出厂日期须在2018年1月1日之后。 - 2、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。 |
| 2 | 颚式破碎机 | 900*1200 | 台 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |
| 3 | 圆锥式破碎机 | / | 台 | 2 |  | 0.6 | 1.2 |  |
| 4 | 冲击式破碎机 | / | 台 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |
| 5 | 水洗设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 污水处理设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，环水保设备应该满足相关规定。若因相关主管部门、招标人要求增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求。