### 附表一

成绵扩容项目土建工程施工分包合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ6-9 | K97+767-K102+400 | K97+767-K102+400金堂境内所有改沟、改路、改渠 | 改赔路2.94km。详见招标清单 | 暂定24个月(最终以招标人书面通知为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |

### 附表二

成绵扩容项目土建工程施工分包合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ6-9 | 改路、改沟、改渠 | 具有行业主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个道路工程施工业绩。 |  |

附表三

成绵扩容项目TJ6标段TJ6-9分段三改工程施工分包

拟投入人员配置表

(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验。 |
| 2 | 技术负责人 | 协助项目负责人协作项目负责人管理技术、质量相关工作；负责项目施工现场测量工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证，相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员、资料员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

成绵扩容项目TJ6标段TJ6-9分段三改工程施工分包

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 | - 220 | - 台 | - 2 |  | - 1 | - 1 | 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。 |
| - 2 | - 压路机 | - 20T | - 台 | - 1 |  | - 1 | - 1 |  |
| - 3 | - 装载机 | - 50型 | - 台 | - 2 |  | - 0.5 | - 0.5 |  |
| - 4 | - 水稳摊铺机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |
| - 5 | - 洒水车 | - 10m³ | - 辆 | - 2 |  | - 0.5 | - 0.5 |  |
| - 6 | - 自卸车 | - 20m³ | - 辆 | - 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。