附表一

四川省交通建设集团股份有限公司

川东养护基地改扩建土建工程CDYHJD-2021-1分段项目工程规模、工期统计表

| 分段号 | 工程规模概况 | 工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDYHJD-2021-1 | 主要为养护基地的平整场地、基础建设、挖填土石方、附属工程等 | 详情见川东养护基地改扩建土建工程CDYHJD-2021-1分段项目清单明细 | 3个月（具体以甲方要求为准） | 具体参数以设计图纸为准 |

附表二

四川省交通建设集团股份有限公司

川东养护基地改扩建土建工程CDYHJD-2021-1分段项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDYHJD-2021-1 | 附属工程 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年10月1日至今）至少具有1个路基土石方建设施工项目施工业绩 |  |

附表三

| 四川省交通建设 集团股份有限公司 川东养护基地改扩建土建工程CDYHJD-2021-1分段项目 拟投入人员配置表(最低要求） 适用于本标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协作项目负责人管理安全、办公室相关工作，持有安全C证 | 1 |  |
| 4 | 内业 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四 四川省交通建设集团股份有限公司 川东养护基地改扩建土建工程CDYHJD-2021-1分段项目 拟投入设备明细表(最低要求） 适用于本标段 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机 （带破碎头）; 330; 台; 2; 1; 2; 2016年9月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 220型; 台; 2. 3; 自卸汽车; 15m³; 辆; 2; 0.5; 1. 4; 发电设备; 300kw; 台; 1. 5; 风镐; 台; 2. 6; 电焊机; 套; 2. 7; 空压机; 14m³/min; 台; 2. 注：1、若四川交建认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。