### 附表一

开梁高速公路（四川境）项目KL-TJ1-13线外便道工程施工分包

包件划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 包件名称 | 单位工程名称 | 主要施工内容 | 预计工程数量 | 包件所属项目 土建标段 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL-TJ1-13 | 开梁高速公路（四川境）项目线外便道工程(一分部） | - 便道的设计、审批、建设、维修、保养与拆除和移交； - 2、新建、改扩建便道工程包含路基土石方、排水与防护、路面工程、交通安全设施等工作内容； | 新建线外便道3.92km，借用改扩建便道21.87km | TJ1 | 30 |  |
|  |  | 开梁高速公路（四川境）项目线外便道工程(二分部） |  | 新建线外便道3.96km，借用改扩建便道18.04km |  | 30 |  |

注：中标后分别与分部签订合同。

### 附表二

开梁高速公路（四川境）项目KL-TJ1-13线外便道工程施工分包拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 拟投入数量 | 自有设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 2 |  | 所有设备出厂日期在2016年1月1日之后。 |
| 2 | 装载机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 运输车 |  | 台 | 5 |  |  |

注：1、投标人应承诺进场后严格按照投标方案中描述提供相应参数和数量的机械设备，且机械设备环保性能和机械性能满足招标人及施工要求，机械设备进场前联合总包方、监理方共同验收，合格方予进场，否则视为违约。

2、因本项目环保要求及工程进度需要，若项目业主、招标人要求增加装备的情况，投标人应完成装备的增加，并投入使用，不增加费用。

3、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

### 附表三

开梁高速公路（四川境）项目KL-TJ1-13线外便道工程施工分包投入人员配置表（最低要求）

| 人员 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | ①具有满足附表4中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 内业负责人 | 1 | ①负责协作段落内的所有内业、变更、计量和结算等管理工作。 |
| 安全负责人 | 1 | ①安全生产考核合格证（C类）。 ②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换主要管理人员（项目负责人、安全负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

开梁高速公路（四川境）项目线外便道KL-TJ1-13工程施工分包

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 包件名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL-TJ1-13 | 公路工程施工总承包叁级 | 近5年内（2016年1月1日至今），至少承揽过1个公路路基工程类似项目的业绩 (须附相关合同文件） | 附证明材料 |

注：1、业绩必须提供合同、清单或甲方证明材料，业绩证明材料须能证明完成业绩的真实性。

2、业绩要求时间以合同或交工验收时间为准。