### 附表一

成绵扩容项目TJ1标段波纹钢管涵专项分包项目（TJ1-8分段）

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ1-8 | K40+266-K55+000 | 波纹钢管涵及附属工程协作施工 | 详见招标清单 | 3个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标数量为暂估数量，最终工程数量以施工图批复后为准， |

### 附表二

成绵扩容项目TJ1标段波纹钢管涵专项分包项目（TJ1-8分段）

施工企业资质、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ1-8 | 波纹钢管涵安装及附属工程 | 施工劳务或施工总承包三级及以上或施工专业承包三级及以上 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个高速公路波纹钢管涵施工业绩。 |  |

附表三

成绵扩容项目TJ1标段波纹钢管涵施工分包项目（TJ1-8分段）

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人 |
| 2 | 技术负责人 | 负责技术指导工作 | 1 | 在1个类似项目担任技术负责人 |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

成绵扩容项目TJ1标段波纹钢管涵施工分包项目（TJ1-8分段）

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； |
| 2 | 压路机 | 20T | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 装载机 | 50型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 吊车 | 25t及以上 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。