附表一

乐西S2-4项目部桥梁上部及附属结构劳务合作一览表

| 名称 | 乐西S2-4项目部桥梁上部及附属结构劳务合作项目 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省凉山州昭觉县庆恒乡、竹核乡 |
| 分管范围 | S2-4项目经理部拉一木互通（K125+650～K127+361） |
| 数量 | 其施工部位为S2-4项目经理部拉一木互通（K125+987.5(ZK125 +960)拉一木1号大桥、K126+267（ZK126+230)拉一木2号中桥、K126+448.5(ZK126+412)拉一木3号大桥、AK0+180.9A匝道大桥、DK0+580.45D匝道中桥、LK0+083L匝道1号大桥、LK0+345.5L匝道2号大桥、LK1+491.5L匝道3号大桥、LK1+835L匝道4号大桥、LK2+100L匝道中桥、K125+667.5（ZK125+640）拉一木中桥、K126+674人行天桥）桥梁的上部结构现浇部分以及附属结构，现浇梁圬工数量9078.707m³。 |
| 钢筋半成品供应 | 钢筋半成品由S2-5项目经理部钢筋加工场集中加工，统一运输至施工现场，卸车、场内运输由钢筋半成品安装协作队伍负责 |
| 混凝土供应 | 混凝土项目部集中加工运输至现场 |
| 周转材料供应 | 周转材料由协作队伍自行租赁或采购 |
| 机械设备供应 | 项目部仅提供混凝土运输罐车，其他机械设备均由协作队伍自行租赁，柴油费用已包含在清单综合单价中，由协作队伍自行采购 |
| 工期 | 10个日历月 |
| 用水情况 | 生活用水及施工用水由协作队伍自行在附近的河中或水井中抽取，费用已包含在清单综合单价中 |
| 用电情况 | 甲方将施工用电接至一级配电箱，一级配电箱以外的配电设施由乙方负责并承担费用，施工现场的电费由协作队伍自行承担，费用已包含在清单综合单价中 |

附表一

乐西S2-5项目部桥梁上部及附属结构劳务合作一览表

| 名称 | 乐西S2-5项目部桥梁上部及附属结构劳务合作项目 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省凉山州昭觉县庆恒乡、竹核乡 |
| 分管范围 | S2-5项目经理部竹核互通（K135+000～K136+600） |
| 数量 | 其施工部位为S2-5项目经理部竹核互通（E匝道1#中桥、K137+960下穿分离式中桥、K138+200下穿分离式中桥、K140+080下穿分离式中桥、K140+380下穿分离式中桥）桥梁部分上部结构现浇部分以及附属结构，现浇梁圬工数量为2267.20m³。 |
| 钢筋半成品供应 | 钢筋半成品由S2-5项目经理部钢筋加工场集中加工，统一运输至施工现场，卸车、场内运输由钢筋半成品安装协作队伍负责 |
| 混凝土供应 | 混凝土项目部集中加工运输至现场 |
| 周转材料供应 | 周转材料由协作队伍自行租赁或采购 |
| 机械设备供应 | 项目部仅提供混凝土运输罐车，其他机械设备均由协作队伍自行租赁，柴油费用已包含在清单综合单价中，由协作队伍自行采购 |
| 工期 | 10个日历月 |
| 用水情况 | 生活用水及施工用水由协作队伍自行在附近的河中或水井中抽取，费用已包含在清单综合单价中 |
| 用电情况 | 甲方将施工用电接至一级配电箱，一级配电箱以外的配电设施由乙方负责并承担费用，施工现场的电费由协作队伍自行承担，费用已包含在清单综合单价中 |

附表二

拟投入设备明细表（最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 天泵 | 扬程≦40m | 台 | 1 |  | 1 | 1 | 2016年1月后 | 1、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2、本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 挖掘机 | 斗容量1.2m³ | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 吊车 | 25t（五节臂） | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 材料运输设备 | 20t | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自卸汽车 | 20t | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 200kv | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 砼振捣棒 | 70*6 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能张拉压浆设备 | 全自动 | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 10 | 焊机 | 380v双电压直流焊机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表三

拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 大专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。