附表一

久马高速公路C2、C3合同段三联防护工程施工分包分段、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段 | 工程服务内容 | 桩号 | 隶属分部 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLFH-1 | K44+500～K140+261段范围内三联防护工程 | K114+880～K115+110 | TJ6项目经理部 | 12个月 | 中标单位与各隶属分部签订施工分包合同 |
| 2 |  |  | K116+960～K117+050 |  |  |  |
| 3 |  |  | K117+500～K117+680 |  |  |  |
| 4 |  |  | K119+610～K119+740 |  |  |  |
| 5 |  |  | K126+615～K126+700 | TJ7项目经理部 |  |  |
| 6 |  |  | K130+610～K130+783 |  |  |  |
| 7 |  |  | K138+228～K138+468 |  |  |  |
| 8 |  |  | K140+130～K140+261 |  |  |  |
| 9 |  | K140+261-K224+906.152段范围内三联防护工程 | K142+660～K142+820 | TJ8项目经理部 | 12个月 | 中标单位与各隶属分部签订施工分包合同 |
| 10 |  |  | K161+840-K162+000 |  |  |  |
| 11 |  |  | K188+030～K188+415 | TJ9项目经理部 |  |  |
| 12 |  |  | K196+799-K196+985 | TJ10项目经理部 |  |  |

附表二

| 久马高速公路C2、C3合同段三联防护工程施工分包每标段拟投入人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有生态修复技术开发、公路工程或园林绿化从业经历，二级建造师资格证书 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有生态修复技术开发、公路工程或园林绿化从业经历，专业技术高级职称 |
| 3 | 技术管理员 | 协助项目技术负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 4 | 安全管理员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具备主管部门颁发的安全生产考核C类证书 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三

久马高速公路C2、C3合同段三联防护工程施工分包企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLFH-1 | 具有施工劳务或环保工程专业承包二级及以上或公路工程施工总承包二级及以上资质 | 近五年（2016年至今）具有2个高速公路边坡植被生态修复及生态防护工程，或高速公路绿化工程或路基类似实验工程业绩 |  |

附表四

久马高速公路C2、C3合同段三联防护工程施工分包每标段拟投入设备明细表（最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 喷播机 | 8m³ | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关公证书 |
| 2 | 筛土机 | YC-80 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 运输车辆 |  | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 装载机 | 20型 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。