### 附表一

久马高速公路LM2、LM3项目经理部工地试验室技术咨询服务标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分类 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术咨询服务 | JM-LM2 | K44+500-K140+261 | 段落内的实验检测技术服务 | 委派相关试验人员到项目对工地试验室进行技术指导（主要包括配合比优化、前期试验室的建设、前期材料考察等）、并协助项目部工地试验室完成相关试验检测任务（不限于日常试验检测与相关资料的编制） | 自项目开工日起至项目交工验收合格 |
|  |  | JM-LM3 | K140+261+K224+906 |  |  | 自项目开工日起至项目交工验收合格 |

### 附表二

久马高速公路LM2、LM3项目经理部工地试验室技术咨询服务企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分类 | 分段名称 | 特征 | 企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术咨询服务 | JM-LM2 | 试验检测咨询服务 | 交通部公路工程试验检测综合乙级、具有四川省质量技术监督局资质认定计量认证证书 | 5年内完成类似高速公路路面项目工地试验室2个及以上，高速公路路面工程项目总产值5个亿及以上。 |  |
|  |  | JM-LM3 |  |  |  |  |

附表三

久马高速公路LM2、LM3项目经理部工地试验室技术咨询服务各分段拟投入人员配置表(最低要求）

（适用于附属工程JM-LM2、JM-LM3分段）

| 序号 | 岗位 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验检测师 | 牵头负责项目工地试验室的技术咨询服务工作 | 1 | 专科及以上学历、有试验检测师证（道路专业）并有两个及以上高速公路路面项目工地试验室负责人工作经历 |
| 2 | 助理试验检测师 | 协助试验检测师完成相关工地试验室技术咨询服务工作 | 2 | 专科及以上学历、有助理试验检测师证（道路专业）并有两个及以上高速公路路面项目工地试验室工作经历 |