## 附表一

泸石高速LS-TJ10-10分段气泡轻质土劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ10-10 | ZK91+264-ZK91+426段陡坡路堤 | K89+217-K96+647.372 | 开挖边坡路基，铺设碎石垫层、土工膜，埋设盲沟，浇筑气泡轻质土等 | 3 |

附表二

泸石高速LS-TJ10-10分段气泡轻质土劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS-TJ10-10 | 轻质气泡混凝土 | 具有政府主管部门的劳务分包或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个及以上气泡轻质土类似业绩 |  |

附表三

泸石高速LS-TJ10-10分段气泡轻质土劳务合作项目

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 （兼技术负责人） | 牵头负责协作施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保等工作事项。 | 1 | 在1个类似项目担任过项目负责人或项目技术负责人。 |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全相关工作 | 1 | 持安全C类证件，具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

泸石高速LS-TJ10-10分段气泡轻质土劳务合作项目

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 气泡轻质土全套机械（含水泥罐） | 产能≥90m3/h | 套 | 1 |  | 2 | 2 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。