附表一

德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目工程段划分、工期规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM3-2 | K51+165～K78+323.273 | 级配碎石垫层、水稳底基层、水稳基层 | 级配碎石垫层、水稳底基层、水稳基层的拌合、运输、摊铺等 | 9个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据为暂定。 |

附表二

德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM3-2 | 级配碎石垫层、水稳底基层、水稳基层的拌合、运输、摊铺等 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包三级及以上或施工劳务不分等级资质。 | 要求5年内（2017年1月1日至今，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准）具有相同或类似的高速公路路面施工业绩不少于2个。 |  |

附表三

| 德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目 拟投入人员配置表 （最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目施工全面工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人，工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、技术、质量等工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人，工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责现场安全、安全交底、安全检查等工作 | 1 | 持安全C证且具有相关工作经验 |
| 4 | 现场负责人 | 负责现场测量、放线工作、现场管理以及内业等工作 | 2 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目 拟投入设备配置表 序号; 机械设备 名称; 规格、型号; 单位; 出厂日期; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 摊铺机; 台; 2018年12月及以后; 2; 1; 2; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 单钢轮压路机; 26t; 台; 6; 2; 0.5; 1. 3; 双钢轮压路机; 12t; 台; 2; 0.5; 1. 4; 胶轮压路机; 26t; 台; 2; 2. 5; 平地机; 台; 2. 6; 洒水车; 台; 4; 1. 7; 水泥洒浆车; 台; 2. 8; 装载机; 50型; 台; 6; 1. 9; 加油车; 辆; 1. 10; 拖车; 台; 1. 11; 运输车; 台; 30. 12; 水稳拌合机; 600型; 台; 2. (最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。

# 第二章    投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司 地 址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区、B区 邮 编：610041 联 系 人：王女士 电 话：18502892727 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 四川省凉山彝族自治州会理市 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期：见招标公告 缺陷责任期：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家及行业相关规定，工程交工验收合格。 |
| 1.3.4 | 本标段的安全目标 | 不发生等级安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：详见招标公告 2、业绩要求：详见招标公告 3、财务要求：详见招标公告 4、设备要求：详见招标公告 5、其他要求：无 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第八章投标文件格式中要求为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 接受 不接受 |
| 1.4.6 | 允许参投标段（分部）数量及允许中标数量 | 见招标公告 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： 对分包人的资格要求： |
| 1.12.2 | 重大偏差 | 不允许重大偏离 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标文件补遗书（如果有）、通知书（如果有） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 递交投标文件截止之日3天前,以补遗书形式在四川省交通建设集团股份有限公司官网（http://www.scjtgc.com/）发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 无须确认。投标人应实时关注补遗书发布媒介，并及时下载澄清内容。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形 式 | 双信封 单信封 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、已标价工程量清单 3、授权委托书或法定代表人身份证明 4、投标保证金 5、承诺书 6、施工组织设计 7、拟投入本项目人员 8、拟投入本项目设备表及自有设备证明 9、投标人基本情况表 10、近年完成的类似项目情况表 11、其他材料 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 增值税税金采用一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 是 否 |
| 3.2.7 | 价格调整 | 接受 不接受 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 无 有 公布的最高投标限价（详见招标清单）作为投标人投标报价的控制上限。投标报价 超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 1、报价唯一：只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入保留整数，精确到元）。 （3）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； （5）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； （6）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 （7）安全文明生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 2、投标单价不得超过清单各项招标控制单价，且也不得低于清单各项招标控制单价的90%，否则投标将被否决。 3、招标工程量清单不得修改，投标人未填入报价的清单项目，视为其已包含在其他清单项目中。中标后，即使招标人要求该项工程量增加，投标人亦不得拒绝该清单项的施工。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标人在递交投标文件截止日之前，应按招标公告的规定使用基本账户向招标人的指定银行账户提交人民币相应金额的投标保证金。 注：无论投标人投几个分段，投标人只需缴纳一次投标保证金。 2、投标保证金账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都南郊支行 开户名称：四川省交通建设集团股份有限公司 账 号：5105 0187 5136 0000 0229 （转账时备注“德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目投标保证金”或“德会高速LM3-2分段投标保证金”） 3、投标保证金的提交：转款凭证原件或复印件统一应装订在投标文件正本之中。 |
| 3.4.2 | 投标保证金 的退还 | （1）退还时间：招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金； 投标人在投标截止时间前撤回投标文件但已递交投标保证金的，招标人将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还其投标保证金。 - 退还方式：投标保证金由投标人法定代表人或其委托代理人本人凭银行转账回执单、营业执照复印件、开户行信息复印件、经办人身份证复印件（全部盖鲜章），收据（盖财务专用章）在招标人处办理。 - 退还地址：成都市武侯区天府四街158号易上OCG国际中心B座11楼。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利 息计算原则 | 不计息。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人提交了虚假资料； （2）中标人未按招标文件要求在规定的时间内提交足额履约保证金。 （3）中标人在收到中标通知书后30日内拒签合同协议书，或在签订合同时向招标人提出招标文件之外的附加条件。 （4）投标人在规定的投标有限期内撤销或修改其投标文件。 （5）投标人在投标活动中有违法、违规及弄虚作假行为的； |
| 3.5.1 | 安全员相应要求 | 投标单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本1份、副本1份。电子文档（U盘）一份（U盘内容包括：正本扫描件1份、word文档版投标文件1份、投标报价固化工程量清单EXCEL文件1份）。 当电子文档和正本不一致时，以正本为准，当电子文档或副本与正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本、副本应编制目录、且逐页标注连续编码。投标文件应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，由于投标文件页码编制和装订造成的丢失、散落或其它后果概由投标人自行承担。招标文件要求投标文件中附原件的，应一律附于投标文件“正本”内。 |
| 3.7.6 | 签字或盖章要求 | （1）单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （2）法定代表人或授权的代理人必须在投标文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （3）投标文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位章（法定名称），不得使用专用印章。 （4）投标文件格式中对应内容在提交的投标文件中的任何改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标封套外写明: 招标人名称： 招标人地址: （项目名称） 分段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 注：封口处加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章(鲜章) |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 是，退还时间 |
| 4.2.5 | 投标文件的拒收 | 投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收： - 逾期送达或者未送达指定地点； - 未按招标文件要求密封盖章。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会：由五人组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人 数 | 3 名（若不足 3 名，则按实际数量推荐）。具体推荐原则详见评标办 法正文。 |
| 6.4 | 招标程序 | 1、发布招标公告。 2、购买招标文件。 3、开标。 4、由评标委员会成员针对投标文件进行评标。 5、评标委员会向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 6、招标人招标委员会确定中标单位。 7、中标结果公示。 8、合同谈判并签订合同。 |
| 7.1 | 定标结果公示媒介及期限 | 招标人在确定中标人之日起3日内，将定标结果在四川省交通建设集团股份有限公司官网（https://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在公示期间提出。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 不要求 - 履约保证金的形式：银行保函或现金、支票等形式。 - 履约保证金的金额：见招标公告 - 银行保函应由支行及以上国有银行开具；现金、 支票等形式的履约担保必须从投标人基本帐户中转出或开具。 - 提交履约担保时间：签订合同协议书之前。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 在招标人发出中标通知书之日起30天内，中标人与招标人签订合同 协议书。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 四川省交通建设集团股份有限公司纪检监察部。 |
| 9 | 是否采用电子投标 | 是 否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标： （1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （有效中标候选人仅1家，且明显不具有竞争力的） （3）评标委员会推荐的中标候选人均未与招标人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。 |  |
| 10.2 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将取消中标候选人或中标资格。 |  |
| 10.3 | 投标人在购买招标文件时登记投标人信息及有效的联系方式。至评标结果公示前，投标人必须保证其提供的联系方式处于工作状态，招标人不承担由于投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。 |  |

二、投标人须知（正文）

见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版第一册）

# 第三章    评标办法

一、评标办法前附表

二、评标办法（正文）

一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于明确评标的方法、因素、标准、程序。招标人根据本项目具体特点和实际需要详细列明全部评审因素、标准。《评标办法前附表》 没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

2.1.初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1初步评审标准 | 2.1.1 形式及响应性评审标准 | 1．投标文件中的重要内容按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨。 | （1）投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标。 （2）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 2.投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 | （1）投标函、法定代表人身份证明(身份证复印件)或授权委托书（如果有）及投标文件格式规定要求签署的地方，投标人的法定代表人或其委托代理人均签署姓名，未使用印章、签名章或电子制版签名。 （2）投标函、法定代表人身份证明(身份证复印件)或授权委托书（如果有）及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章。 （3）投标文件中有改动之处必须加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 （4）单位章内容必须与单位营业执照名称一致，且不得使用专用印章。 |
|  |  | 3.投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金。 | （1）投标保证金金额符合招标文件要求。 （2）若采用电汇、现金转账，投标人应在递交投标文件之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。 |
|  |  | 4. 投标人法定代表人的委托代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权书，并符合招标文件要求。 | （1）提交了附有法定代表人身份证明的授权委托书。 （2）法定代表人和委托代理人均在授权委托书上签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。 （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证影印件（黑白或彩色），且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰、有效。 |
|  |  | 5. 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合招标文件要求。 | （1）提供法定代表人身份证明（身份证复印件）。 （2）法定代表人在法定代表人身份证明上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证影印件（黑白或彩色），且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰有效。 |
|  |  | 6.封套上标注的所投项目、分段名称与内装投标文件一致 | 封套上标注的所投项目、分段名称与内装投标文件一致。 |
|  | 2.1.2 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人和安全员）符合招标文件规定。 |  |

2.2分值构成与评分标准（综合评标法）

| 序号 | 评分 因素 | 评分因素权重分值 | 基本要求 | 加分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 设备配置情况 | 10分 | 满足《附表四 德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目拟投入设备配置表》要求的得6分。 | 详见《附表四 德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目拟投入设备配置表》，加分项累计最高得分4分。 | 不满足基本要求的，本项得分为0分。 注：自有设备须附“发票”或“公正书” |
| 2.2.2 | 业绩 | 7分 | 业绩要求见招标公告附表1，满足基本条件的得4分。 | 每增加1个高速公路路面相关施工业绩的加1分；累计得分不超过3分。 |  |
| 2.2.3 | 人员 | 6分 | 人员要求见招标公告附表三满足基本要求得3分。 | 1、每增加1名持“安全C证”的相关人员加1分，此项最多加1分。 2、项目负责人、技术负责人以及现场技术人员为工程师及以上或二级建造师及以上（公路专业）的各加1分。 本项累计加分不超过3分，且同一人最多加1分。 |  |
| 2.2.3 | 施工技术方案 （18分） | 总体施工方案 (6分) | 1．有总体施工方案得4分。 2. 总体施工方案具体可靠，可实施性强的加1-2分；总体施工方案不符合实际情况，无法满足基本要求的扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 施工进度计划及保证措施 （6分） | 1．有施工进度计划及保证措施得4分。 2. 施工进度计划及保证措施具体可靠，可实施性强的加1-2分；施工进度计划不符合实际情况，无法满足基本要求的扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 质量保证措施 （6分） | 1．有质量保证措施得4分。 2. 质量保证措施具体可靠，可实施性强的加1-2分；质量保证措施不符合实际情况，无法满足基本要求的扣1-2分。 |  |  |
| 2.2.5 | 安全、环保方案 （9分） | 安全方案的建立（4分） | 1.建立安全方案的得2分。 2.安全方案具体可靠，可实施性强的加1-2分；安全生产制度不符合一级安全标准化要求的扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 环保方案的建立（3分） | 1.建立环保方案的得2分。 2.环保方案具体可靠，可实施性强的加1分；相应制度不符合相关要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 应急预案措施 （2分） | 1.建立应急预案措施的得1分。 2.应急预案措施具体可靠，可实施性强的加1分。 |  |  |
| 2.3 | 报价 | 50分 | （1）评标价平均值A的计算：通过评审的有效报价，其算术平均值为评标价平均值A。 （2）K为评标基准价系数，K的取值为98%、99%、100%、101%、102%，由招标人在开标现场随机抽取。 （3）评标基准价B的计算：B=A×K， 当评标基准价B＜招标控制价×0.9时，B取值为招标控制价×0.9，当评标基准价B＞招标控制价时，B取值为招标控制价。 （4）偏差率=100%×¦（投标人评标价-评标基准价）⁄评标基准价¦，偏差率保留5位小数。 （5）评标价得分Pn： ①如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=50－偏差率×100×2 ②如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=50－偏差率×100×1 评标价得分计算“四舍五入”保留小数点后2位。 |  | 投标人在报价时，在已标价的工程量清单中，各单项投标报价均不得高于招标控制单价，不得低于招标控制价的90%，否则其投标文件将被否决。 |
| 2.4 | 信用 加分 |  | 1、获得招标人“A”级信用评价的投标人，当年度可以获得2次信用加分的资格，每次投标仅可申请一次加分（3分/次）。 2、获得招标人“AA”级信用评价的投标人，当年度可以获得3次信用加分的资格，每次投标仅可申请一次加分（5分/次）。 3、被四川省交通运输厅评为“AA”或“A”信用等级且施工资质为总承包一级及以上的投标人，当年度内信用等级按A级处理。 |  | 1、信用加分以在投标文件中提供《施工信誉使用申请书》为准。 2、被四川省交通运输厅评为“AA”或“A”信用等级且施工资质为总承包一级及以上的投标人,需提供相关证明文件的复印件。 |

- 评标办法（正文）

1.评标方法

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件按照综合得分前三名（不足三名的按实际推荐），推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

2.评审标准

2.1 初步评标准

见评标办法前附表2.1

2.2 分值构成与评分标准

见评标办法前附表2.2

3.评标程序

初步评审（综合评标法）

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标人主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人和安全员）不满足基本条件的；

（2）工期及质量目标不满足招标人要求的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

- （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入保留整数，精确到元）。

- （3）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （4）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- （5）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

- （6）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

- （7）安全文明生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

- （8）正本与副本不一致应以正本为准。

3.2 详细评审

3.2.1综合评标法详细评审

（1）评标委员会按评标前附表内容对投标人机械设备、人员、施工组织设计、报价等方面进行打分，并计算出综合评估得分，即最终得分。

（2）投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

(4)详细评审中所需表格采用《四川省交通建设集团股份有限公司工程招标管理办法（试行）》中相关表格。

3.3 评标结果

评标委员会依据招标文件及相关法律法规对招标文件进行评审，形成评标报告，推荐3名以内中标候选人。

定标委员会根据评标结果和评审报告定标，确定中标人，并对中标结果进行公示。

当参加开标单位为3家时，招标有效，不重新进行招标。当参加开标单位少于3家时，由招标人确定是否重新招标。

# 第四章    合同条款

一、四川省交通建设集团股份有限公司劳务合作

通用合同条款

公路工程劳务合作合同

合同编号：xx

合同订立地点：xx

甲方：xx    （以下简称“甲方”）

乙方：xx    （以下简称“乙方”）

鉴于四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“甲方”）已与                    （以下简称“业主方”）就“                                    ”（以下简称“本项目”）签了施工总承包合同。为实施本项目工程，甲方根据公司内部相关招投标管理制度进行了公开招标。根据中标结果，甲方已确定              （中标人名称,即“乙方”）为                                （项目名称）劳务合作的中标人，为明确双方权利义务关系，特签订本合同。

一 、乙方资质情况

（一）资质情况

1、资质证书号码： xx

2、发证机关： xx

3、资质专业及等级： xx

4、复审时间及有效期： xx

(二)安全许可情况

1、 安全许可证书号码： xx

2、发证机关：  xx

3、复审时间及有效期： x

二 、劳务合作工程范围及内容

1、工程名称：xx

2、工程地点：Xx

3、合作范围：xx    范围内的xx    劳务合作施工任务（包含但不限于清单上所列细目）。此分段仅为暂定施工内容。

4、工作内容：详见本项目施工图设计文件及《工程量清单》明示或暗示的一切工程内容，以及上述文件中没有规定但在施工过程中可能出现的所有与工程相关的工作内容。

5、工程数量：《工程量清单》中列示的各分部分项工程的数量为预估数量，仅作为本项目招标和签订合同时的基础，不作为甲乙双方结算的依据。在每个计量结算周期内，甲方将对乙方根据施工图设计文件现场实际完成的且质量合格的实体工程进行计量，以设计数量为限（包含设计变更）。

三、合作前提

1、乙方在投标及订立本合同之前，已充分了解本工程的全部空间范围及周边社会状况，并自愿消除施工行为对周边环境的影响，在影响发生时，自愿承担不利后果。

2、乙方在投标及订立本合同之前，已充分了解本工程在施工过程中的全部风险，并自愿承担风险防控的责任，在风险发生时，自愿承担不利后果。

- 3、乙方已熟知甲方及甲方各部门制定的所有规章制度，并自愿遵守和接受其约束。

四、合作方式

乙方为本合同约定的工程提供施工劳务，在劳务合作过程中所使用的设备、装置、工具及除甲供材料之外的其它材料均由乙方提供、组织并承担费用。本项目甲供材料详见《甲供材料清单》。

五、工程施工合作建设工期

1、开工时间为     年  月  日，完工时间为 xx年xx月xx日 ，工期 xx个月，对前述时间或工期若有调整，以甲方书面通知为准。

2、阶段性工期：根据甲方书面通知的期限执行，并以最后一次调整为准。

3、停工：为保证施工的持续性，未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为重大违约。

4、施工过程中乙方应根据甲方的整体施工进度计划报送阶段性施工进度计划，经甲方批准后执行。若甲方对施工进度计划进行调整，乙方须无条件执行。

5、工期延长：未经甲方同意，本合同工期不因任何理由延长（经甲方认定的不可抗力除外）。

六、工程质量要求

1、乙方施工的工程项目必须符合国家、部颁、行业及地方规范（标准）和本项目施工图设计文件、总承包合同（包括业主方发布的施工技术规范、标前会议纪要、补遗书及澄清文件等）的要求。乙方应建立、健全质量管理体系，并保证质量管理体系持续有效运行，乙方对所承建的工程承担质量责任。施工质量交工时合格率须达到100%，竣工时达到业主方要求的优良工程。

2、乙方不得擅自隐蔽工程，隐蔽前应当通知甲方到场监督，必须向甲方提供隐蔽工程内容的影像资料，若未充分尽此义务，总承包人有权拒绝对隐蔽工程进行结算，即使甲方代表、业主代表、监理工程师在场，也不免除此项义务。否则，甲方有权要求重新进行验收，乙方应承担由此引起的各种检测、检验及验收费用，若隐蔽工程验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

3、业主方、监理或甲方检查发现乙方工作成果不符合质量标准，乙方须在整改通知书规定的期限内返工或修复并承担相应费用及损失。否则甲方有权雇用他人进行返工或修复，并由乙方承担相应费用，乙方放弃对相应费用的复核及异议权。

4、乙方工程质量问题导致甲方因遭受行政处罚、承担违约金以及其它与此相关问题造成的经济损失均由乙方承担。

七、合同文件的组成

1、本施工劳务合作合同及附件（包括已标价的工程量清单）；

2、农民工管理合同、安全生产合同、环境保护和水土保持合同、工程施工廉洁合同；

3、合同谈判纪要；

4、中标通知书；

5、投标文件中拟投入本项目人员、设备表；

6、本项目施工图纸及国家行业现行相关质量、安全标准及技术规范；

7、施工过程中业主、监理、甲方下达的各项文件、电函、信件、会议纪要、生产任务计划、澄清书、指令等书面文件。

八、双方驻工地机构、代表及权限

1、甲方驻工地机构及代表

（1）甲方驻工地机构名称：xx

（2）甲方驻工地代表姓名：xx   ，职务：xx

2、乙方驻工地机构及代表

（1）乙方驻工地机构名称： xx

（2）乙方驻工地代表姓名：xx     ，职务： 现场负责人

3、甲方驻工地代表权限

甲方所发出的指令、通知，以书面或甲方认为合适的形式交给乙方，乙方应立即执行。

4、乙方驻工地代表权限

（1）乙方授权其驻工地代表行使乙方在本合同履行中的所有权利，并承担乙方在本合同履行中的所有义务，且可与甲方签订补充合同。乙方驻工地代表的行为所产生的法律后果，全部由乙方承担。

乙方驻工地代表有权代表乙方指定工程管理、安全、质量、财务、材料领用人员等与履行本合同有关的所有工作人员，乙方指定人员的行为所产生的法律后果，全部由乙方承担。

（2）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方驻工地代表签字后，送甲方驻工地代表或其授权的管理人员，甲方驻工地代表或其授权的管理人员应在回执上签署姓名和收到时间，对于乙方的要求、请求和通知，按甲方驻工地代表或其授权的具体管理人员的意见执行。

（3）在紧急情况下，当无法与甲方或甲方驻工地代表取得联系时，乙方可采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并应随时与甲方取得联系，若该措施导致不良后果由乙方承担责任。

（4）乙方在《投标文件》中确定的项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员，未经甲方书面批准不得更换。未经甲方同意，每更换一人将被扣除50万元履约保证金。

- 乙方项目负责人，必须长期驻守在工地现场，每月不低于25天（含25天），有事要离开工地现场的，必须向甲方驻工地代表或其他甲方指定的管理人员书面请假，在甲方同意后要书面指定其临时负责人，指定的内容包括临时负责人姓名、权限、期限、联系方式等事项；未经甲方同意擅自离开工地现场的，每发现一次被扣除2000元履约保证金。

5、甲方项目各部门、各工区、各管段现场施工人员对乙方均具有在其职责范围内的管理权力，乙方应当无条件服从。

九、资料的管理

- 1、乙方负责对其施工范围内所有工程的基础资料的编制和完善工作，并对资料的真实性、完整性和及时性负责，在每期计量前提交给甲方后,乙方相关资料在监理、业主处的送审确认由乙方负责。

- 2、所有基础资料的编制和完善工作应按业主、监理及甲方要求进行，若乙方未充分、切实履行前款义务应在规定时间内重新编制完善或补交基础资料。

- 3、甲方随时有权检查乙方基础资料的编制及完善情况，监督指导乙方完成与现场同步的基础资料编制。若乙方不能及时编制及完善，影响工程进度的，甲方自行或委托第三方完成，由此造成的损失由乙方赔偿。

十、材料和设备供应

1、甲供材料及相应超耗系数按照后附的《甲供材料清单》执行，甲方承担甲供材料运至库存点的运输费用，但临时库存点的建设费、运至库存点后发生的卸车费、储存保管费、场内二次转运费由乙方承担，且费用已包含在合同单价中。

2、除甲供材料外，为完成合同工程所需要的其他材料及设备均由乙方自行采购、组织。且应达到国家相关标准、设计文件、技术规范的要求，乙方自购材料应具有经检测验收合格的材质证明书。乙方进场的施工设备须在项目部备案，并自行建立相应台账。操作人员必须持证上岗，特种设备需满足相关管理办法的要求。

3、本合同中甲方供应混凝土的结构物工程项目所需的混凝土材料由甲方集中拌和运送到施工现场。乙方应提前做好施工用料计划安排，向甲方所设项目部报送月计划和详细的周计划、日计划，甲方根据施工进度计划要求为乙方提供混凝土材料，乙方须提前一天向甲方报送当日的混凝土使用计划，否则甲方有权拒绝发料。

4、乙方使用甲供材料应按甲方相关管理制度执行，避免材料浪费，发生超耗时，乙方承担赔偿责任。若乙方偷工减料，甲方有权要求乙方无条件返工处理，并由乙方承担违约责任及相关损失。若乙方不执行，按本合同第六条约定执行。

5、甲供材料系甲方所有的国有资产，只允许在本合同工程使用，不得向第三方（含承包合同内的其它劳务单位或分包商）倒卖或挪作他用，若有此行为，视为对甲方资产的盗窃，否则，甲方将追究其刑事及民事责任，乙方同时承担倒卖或挪用材料5倍的违约金。

6、 对于甲供材料领用、盘点、各类报表的签认等相关确认资料，必须由乙方授权的代理人进行签字确认。

- 7、甲供材料的损耗值按照《工程量清单》及《甲供材料清单》相关约定执行，乙方自购材料的损耗已经包含在《工程量清单》单价中，不另行增补价款。

- 8、火工用品单价以甲方实际发生费用确定，包含但不限于火工品的采购费、运费、库管费（含库房租金）、临时存放费、服务费、备案审批费及特种作业人员工资等；新建临时炸药库房建设费用（若有）按照火工用品使用量的比例予以分摊；民爆公司派驻现场的管理人员、爆破员、安全员、爆破监理等费用以当月火工品使用量按比例分摊，费用由乙方承担。乙方的火工品使用人员应参与火工品供应商提供的相关培训，并取得相应的特种作业证书，相关费用由乙方承担。乙方应根据各施工点火工用品使用量提前1-3天报送用量计划，民爆公司负责当日从固定库房到施工点临时库房的配送及富余爆破材料的回收和申报。

- 十一、劳务合作单价

1、 本合同实行固定综合单价（不含增值税），暂定合同总金额为：（大写）XXX    元（¥：     元）。乙方结算单价以中标《工程量清单》中的单价为准，增值税税率的增减随国家政策调整。

2、甲方承担为完成合同工作内容产生的下列各项费用：

（1)甲供材料的采购费、加工费及运至库存点的运输费用；

（2)下列临时设施建设费用：①红线外纵向运输通道及横向进场便道修建、维护及拆除②高压线至变压器（包含变压器及一级配电箱）之间的电力设施的架设及拆除③乙方涉及临建及取弃土场等临时用地费用，乙方的临时用地方案须经甲方审核同意，乙方须配合甲方。

（3) 建筑工程一切险以及第三者责任险、雇主责任险（100+10万）；

（4) 检测费（除乙方制件、运输等配合费及乙方自购材料外委试验费之外的所有检测费）；

（5）控制测量费（除乙方测量辅助工作费）；

（6）增值税。

3、 除本合同约定应由甲方承担的费用之外，乙方的投标报价为完成合同清单工程全部工作内容产生的所有费用。即包括但不限于如下内容：

（1) 劳务费，材料费（甲供材料以外），材料损耗费，机械费（双向掘进），能源费，运杂费（含材料转运），施工测量费、辅助费，控制测量辅助工作费，试验检测配合费，乙供材料的对外委托检测费、设备进出场费及全部使用费，场地清理费，临时设施（包括水、电力、红线内纵向便道、保通保畅、乙方临时场站的整平和碾压、活动板房、乙方工区驻地等）建设、拆除及维护费。冬雨季施工增加措施费、夜间施工增加措施费、对已完工程的维护保护费。小型预制构件（若有）的运输和安装费，环保水保费，文明施工费，安全施工措施费，迎检费，沉降观测费，缺陷修复费，内业资料（基础资料）编制费，项目信息化配合费，以及为完成合同全部工程内容所作的全部工作发生的所有费用，以及利润、各种税费（不含增值税）、规费、社保等，合同明示或暗示的所有责任、义务和风险都已经包含在合同单价中。

（2）合同履行期间合同单价均不予调整，乙方自愿放弃因情势变更要求调整合同条件（含单价）的权利。

4、变更工作内容的结算

乙方不得擅自变更工作内容。施工中如需对原工作内容进行变更，必须征得甲方及业主方同意后方能实施，并按照甲方的相关规定予以执行，否则乙方不能取得计价支付。对于变更的工作内容，甲方应向乙方提供相应图纸和说明，乙方根据发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更，以计量结果增减合同价款，有相同或类似单价的，单价不作调整：

（1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2)增减《施工图设计文件》中的工程量；

（3)改变有关的施工时间、顺序、方案、措施和工艺；

（4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因工程变更引起的新增工程量或新增单价，甲、乙双方按照以下条款执行：

（1）工程数量以甲、乙双方现场核实收方（以业主方计量数量为上限）签认为准。

（2）与原工程数量相比有调整的，甲、乙双方签订相关补充协议。

（3）新增工程量或新增清单项目的单价依照甲方的施工定额确定后再同乙方办理结算。

十二、计量与支付

12.1计量要求：

（1）计量时间：按月进行计量（根据甲方结算管理制度，项目经理部统一安排具体时间）。

（2）计量计价规则：按“公路工程质量检验评定标准”及甲方《招标文件》中的计量计价规则执行，对于组价因素的分析与理解，除本协议另有约定外，均按前述规则执行。若有未约定的部分，以业主发布的计量计价规则执行。

（3）计量要求：乙方完成并经验收合格后的工程由甲方计量小组同乙方相关人员进行现场收方，由甲、乙双方签订收方单据。对乙方超出设计图纸范围要求、监理工程师、业主方审定的数量，但又不属于工程变更范围而产生的工程量以及因自身原因造成返工的工程量，属于无效工程量，不予计量。

12.2工程结算

（1）工程结算只能由乙方书面授权的项目负责人负责办理并进行签认，乙方项目负责人应在当期计量完成后的 3 日内持①现场收方单据；②当期质检及其它所有乙方在施工过程中形成的内业资料原件；③加盖乙方公章载明当期所用民工人员姓名、身份证号码、工种、工作时间、具体工资金额等信息的民工花名册④甲方要求的其他相关资料到甲方指定的管理部门办理当期结算。若发生多结、超结或重结等情况，甲方有权在任意一期工程结算款中扣回或追索。

（2）在资金结算支付中，如甲方未能及时获得业主方支付的工程款，在计量支付周期应支付而未支付之日起6个月内乙方应自行承担资金周转义务，不能因此停工。乙方自愿放弃向甲方索要利息的权利，并不得以此作为工程延期的理由，否则，乙方承担相应的违约责任。

（3）甲方与业主方之间的计量、变更、索赔等往来文件不作为甲乙双方确认工程量及单价的依据，乙方放弃收方量及合同单价低于上列文件所列内容而要求增加价款的权利。

（4）在每期结算中，对项目部编制的《甲供材料盈亏分析表》，乙方应确认并签字。

12.3 竣工结算

（1）竣工结算原则：结算工程量不大于业主方确认的工程量（包含工程变更）所对应的工程量。（任何情况下，计量的工程量均不能超过在施工图设计文件范围内且实际完成的工程量）。

（2）竣工结算：在业主方与甲方办理竣工结算后，甲方对乙方办理竣工结算。

12.4发票开具要求

（1）乙方与甲方办理每期结算时，乙方须向甲方提供与当期含增值税结算金额等额的增值税专用发票。

（2）如果甲方丢失了增值税专用发票联和抵扣联，乙方必须向甲方提供专用发票的记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，否则甲方有权暂停结算支付。

（3）如乙方提供虚假的、无效的增值税发票或税控清单，被相关部门查出，一切责任由乙方承担，并有义务重新开具真实有效的正规发票及税控清单，否则甲方有权暂停结算与支付。

（4）乙方开具建筑服务类发票时，需正确选择商品和服务税收分类与编码，并且应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市，区）名称及项目名称，如果商品和服务税收分类与编码错误，或者发票备注栏未按照国家税务局对于发票开具规范要求填写的，视为无效发票暂停结算支付。

（5）乙方纳税人名称：XXX公司，纳税人资格：增值税一般纳税人，纳税人识别号：XXXX，开户银行：XXXX，账号：XXXX。乙方向甲方开具增值税发票时，甲方的开票信息如下：

单位名称：四川省交通建设集团股份有限公司；

税务登记证号：915100007091680387；

税务登记证地址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区、B区；

税务登记联系电话：028-86029124；

税务开户银行名称：51050187083600003019；

税务开户银行账号：中国建设银行成都新华支行。

（6）发票备注栏填写：

项目名称：德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程劳务合作项目

项目地点：四川省会理县

12.5工程款支付

（1）结算审签完毕后，乙方提供足额、合法、有效的增值税专用发票，且通过认证后支付款项。支付方式以转账形式汇入合同指定的账户。在确定甲方支付款项前，乙方应向甲方开具收据并加盖财务专用章。业务部门提供给财务入账结算单必须有对方单位签字盖章。

（2）支付时间：在乙方所完工程得到业主方计量支付，双方办理结算、乙方提供的增值税专用发票通过认证并经甲方相关部门审批后及时支付，甲方按照合同约定比例扣除保证金后，向乙方支付当期劳务价款，具体支付方式如下：

工程款由甲方通过银行转账的方式向乙方指定的下列银行账户拨付，且甲方不接受任何的委托支付。乙方在合同未履行完毕，款项未结清之前注销公司所造成的一切经济责任由乙方自行承担。

开户名：

开户行：

银行账号：

12.6完工支付，达到下列条件时进行完工支付（不含质量保证金）

（1）甲、乙双方已经进行竣工结算和财务结算，且双方的现场负责人均已签字、盖章确认；

（2）乙方出具的所有民工工资已经全部支付的书面证明材料（工资发放记录、银行转账凭证等）和承诺；

（3）乙方清理完与本合同约定工程有关的第三方债权债务，并承诺自行承担相关民事及行政责任；

（4）甲、乙双方已经签订书面的合同终止协议书。

12.7资金监管

甲方支付的各项价款，乙方应只用于本合同工程，不得挪作他用。乙方必须在甲方指定的银行开户，并与甲方、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受甲方和银行对资金的监管。

乙方不得擅自变更账户，否则，甲方有权拒绝付款。

12.8审计风险

工程造价受政府审计部门或投资人审计的约束。在审计过程中和最终审计报告中，如果造成工程数量的增减，甲方与乙方之间的结算数量也必须相应的增减；如果造成项目单价的增减，结算单价也相应按相应的比例进行增减。

十三、任务调整或重新划分

1、为确保本合同工程的协调、工程的均衡施工及保障总体施工进度的需要，若乙方因施工组织不利或管理能力不足或其他原因导致其月实际施工进度连续两次不能达到甲方制定的施工进度计划的，甲方有权对乙方实施工程及其他工程作统筹安排，乙方应无条件服从甲方的安排和调配，由此而产生的费用已全部包含在《合同工程量清单》单价中，乙方不得以此要求对合同单价进行调整。

2、甲方有权对乙方的施工任务作重新划分，乙方应无条件服从，不得以此作为向甲方索赔的理由，乙方放弃因增减工程量而要求甲方支付增加费用及收益的权利。

十四、交工验收、质量缺陷责任及保修期

1、工程完工后，乙方应委派专人留守在施工现场直至业主组织的交工验收完毕，在此期间发生的乙方留守在施工现场人员的管理费等一切费用由乙方承担。并以业主或监理工程师签发交工证书确定的竣工时间作为本合同缺陷责任期的起点，计算两年的缺陷责任期。缺陷责任期内，乙方应修复和返工并自行承担费用。缺陷责任期满，若乙方所承建的工程发生重大质量事故，按质量事故责任制原则，追究相关责任人的责任。

- 2、本工程保修期为  5  年，自监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起计算，在保修期内乙方应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。

- 前述条款规定的交工验收、质量缺陷责任期及保修期以总体工程的最终期限为准，对于中间交工验收的分部分项工程不考虑提前计算，即便甲方领有相关证书也不影响本条款效力。若乙方未能在接到甲方通知后5日内履行前述修复、返工等义务，参照本合同第六条执行。

- 十五、履约保证金、履约保函、质量保证金、民工工资保证金

1、履约保证金、履约保函

（1）若乙方在本合同履行过程中发生违约或致损行为，应主动缴纳违约金及赔偿补偿费用，拒不缴纳时，甲方有权在履约保证金中直接扣取，扣取后乙方应及时补足差额部分。

（2）若乙方无未承担的违约金及赔偿补偿费用，甲方按照工程进度分期退还履约保证金，在累计计量进度达到合同金额的30%时，退还履约保证金总额的30%，累计进度计量达到合同金额的60%时，退还履约保证金总额的50%，在本项目通过业主方的交工验收后，退还剩余的20%。甲方不承担履约保证金的资金占用利息。

（3）履约保函在通过业主方的交工验收后退还。

2、质量保证金

（1）在工程结算过程中每期扣留当期结算金额3%的质量保证金。甲方完成对该项目交工验收后退还1%质量保证金，缺陷责任期满且业主退还给甲方质量保证金后，甲方退还剩余的2%质量保证金。

（2）若乙方在本合同履行过程中发生质量违约行为，参照本条第1项的约定执行。

3、民工工资保证金

（1）甲方在每期支付工程款时，扣留当期结算工程款金额的2%作为民工工资保证金，以保证乙方民工工资的足额、及时发放。在发生下列情形之一的，甲方有权从民工工资保证金中予以扣除并向民工支付，且该保证金不足以支付的部分，甲方有权在应付给乙方的工程款中扣除。

①乙方漏报、瞒报民工信息及名单，导致该部分民工未能领取到工资；

②乙方未与所聘用民工签订劳动合同造成劳动报酬纠纷，由相关行政主管部门根据本地行业平均工资责成乙方给付，而乙方拒付的；

③乙方与民工发生工资支付劳动争议，由劳动行政主管和仲裁部门决定先行给付的；

④民工在不能取得支付导致生活困难的。

上期民工工资保证金在下期计量支付时,乙方应出具足以证明已完全付清上期民工工资的证据后退还给乙方。最后一期的民工工资保证金在该期计量支付完成6个月后无息退还。

十六、安全教育、治安保卫、文明施工、环境保护措施及费用

严格执行建设主管部门、环保、水保、消防、环卫及总承包人相关管理体系运行要求，对施工现场加强管理，做到文明施工、环境保护和标准化作业，遵守环境保护相关法律法规和总承包人生态环境保护管理规章制度，杜绝、减少环境污染和生态破坏，对已完工的各类建筑物，在合同终止前负责保管并清理好场地。

妥善保管、合理使用总承包人提供的大型机械、周转材料；按总承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

十七、文物和地下障碍物

1、在施工作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后4小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。若乙方发现文物后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方将承担相应法律责任。

2、施工作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内上报监理和业主，要求顺延合同时间。

十八、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项目下的任何工程转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此而造成的一切损失，乙方将依法承担责任。若乙方违反本条之约定，进行分包或转包的，对于接受转包分包的主体，甲方不向其承担任何法律责任及义务。

十九、双方其他责任义务

（一）甲方责任和义务

1、除非本合同另有约定，甲方完成施工前期的下列工作：

（1）甲方负责组建项目经理部，组建与该工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理；

（2）向乙方提供业主下发的施工图纸、资料、文件；

（3）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；

（4）向乙方进行技术交底。

2、负责制定年度（季度、月度）施工进度计划并下发给乙方。实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量支付、试验检测及工程建设项目相关的其他事项的全面管理。

3、按本合同约定，向乙方支付价款。

4、监督乙方资金使用及民工工资发放等。

5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系。

6、本合同及各附件约定的其它权利与义务。

（二）、乙方责任和义务

1、承担施工现场和成品保护工作，在工程未整体移交前承担全部风险。

2、不得以甲方及甲方公司名义刻制任何样式的公章，对外从事的一切民事活动应以乙方自身的名义进行（包括但不限于采购、租赁、加工、劳务用工、对外委托等）。

3、乙方根据施工组织设计进度计划的要求，每月底前 5 天根据甲方向业主提供的施工组织计划制作下月工作计划，有阶段工期要求的提交阶段工作计划，必要时按甲方要求提交旬、周工作计划，经甲方批准后严格实施；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

4、乙方须无条件服从甲方转发的业主及监理工程师的相关指令，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方管理人员的现场调度和安排；甲方有权对乙方现场工作人员证上岗情况进行检查，甲方的检查不免除乙方因缺少证件导致的法律责任；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

5、未经甲方同意，乙方的机械设备不得自行进入或撤离工地。

6、乙方应对其工程质量、安全生产、文明施工、工期进度等与工程施工相关的所有内容负责，乙方应承担并履行总承包合同项下的所有义务并严格恪守各项工作程序，严格执行各项标准化管理要求，保证和保障甲方在本合同中应享有的权利不受损害。

7、对于甲方指定供货商、租赁商直接交于乙方的各种建筑材料、机械设备、工具、施工装置，乙方必须及时对质量、数量、规格、品牌、随货资料进行验收，对于验收时发现的问题应在一小时内上报甲方，并于12小时内上报书面文件；乙方验收后，必须在3日内进行抽样检验，对于在检验中发现的问题应在一小时内上报甲方，并于12小时内上报书面文件。

若因上报不及时导致甲方无法追究供货商或租赁商的责任而形成的全部损失由乙方承担。

8、乙方自行、自费协调并解决与地方的各种关系，创造良好的施工环境，以利工程顺利开展。若乙方施工区内造成施工人员或第三人人身伤害、财产损失，一切损失和责任均由乙方负责，与甲方无关。

9、乙方应做好路基施工在汛期的水毁预防工作和在施工过程中做好防止泥石滚落至征地外村民土地内的工作，若因前述工作未做到位而引发水毁损失和滚落泥石到村民土地内造成的损失，其经济补偿责任全部由乙方承担。

10、乙方应保障临时道路、运梁通道交通设施应免费提供甲方和甲方指定或许可的其他相关人使用。

11、由施工行为或乙方人员个人行为引发的一切过错、非过错责任全部由乙方承担（包括但不限于爆破、钻孔、运输、高空、跨线、交接面作业等），保证甲方免于承担任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其它开支，如发生以上情况，均由乙方承担责任和经济损失。

12、甲供材料、混凝土等运输至乙方施工范围内，由于道路不畅受阻，乙方应当无条件服从项目部安排疏通道路，所产生的费用已包含在合同单价内。

13、乙方全面负责其施工范围内在施工期间路基横纵向水沟、水渠（包括春灌）、饮用水管的保通工作，并承担采取一切保通措施的费用，由此造成的损失由乙方承担。若因乙方未履行前述义务发生村民阻工或其他事项给甲方造成损失的，其责任和损失均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中无条件扣除。

14、乙方派驻现场的管理人员必须具备相应的授权委托，甲方根据乙方授权内容确定其能参与的事务。对于全权代理或具备管理、签署、结算、支付、收料、验收、检验内容的授权，乙方在此明确表明对其全部行为承担法律后果。

15、共同使用的弃土场，由甲方按照乙方弃土方量确定其应承担的碾压费用，乙方须无条件接受。

16、本合同及各附件约定的其他权利与义务。

二十、资金监管

- 1、本合同甲方拨付的工程款只能用于本项目，不得挪作他用。乙方无条件接受甲方的资金监管，乙方应在甲方指定的银行开设专用账户用于工程款的收取及与本工程有关的费用支出，具体要求如下：

- ①乙方应在本合同签订之后，甲方首次支付工程价款之前同甲方和甲方指定的银行签订《三方资金监管协议》。

- ②乙方应在每期办理结算后向甲方财务科申报本期资金使用及分配计划，包括人工、材料、机具设备等支出费用明细清单，甲方监督乙方的资金发放。

- ③乙方自由支配资金每一次取款不能超过5万元，当月累计自由支配资金不能超过30万元。乙方超过资金监管额度必须报经甲方审批资金的用途后方可支配。

- ④若乙方未按资金监管约定办理，甲方核实资金分流挪用到其他用途的，甲方有权停止对乙方支付工程款或通知银行冻结乙方银行帐户，由此造成的一切损失由乙方负责。

- ⑤乙方应对资金的使用作出合理安排，严格控制资金流向，乙方因履行本合同产生的一切债权债务关系都与甲方无关，乙方应自行承担。甲方的资金监督行为不能被视为甲方对乙方的债务负有任何的直接或间接的支付责任，若因乙方的合同债务致使甲方遭受资金损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。

乙方对外购买的材料费、机械租赁费用，应按约定期限兑付材料费及机械租赁费用，由此发生纠纷阻工闹事的，甲方核实后，将与政府和当地劳动督查部门取得联系，乙方应主动配合，合情、合理妥善解决发生的纠纷，若乙方不配合甲方将停止办理一切结算。

二十一、违约责任

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按约定支付工程计量款时，应按同期银行活期存款利率向乙方支付拖欠款项的利息，若因第三方原因发生帐户冻结等暂时不能支付时，甲方不承担违约责任；

（2）甲方不按约定履行合同义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失；

（3）本合同约定的属于甲方违约的其他情况。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）在甲方通知的时间内未开工，每延期一日，乙方需向甲方支付  10000  元的违约金。

（2）当乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付  10000  元的违约金，以总额  5000000 元为限。

（3）若乙方施工工程没有评上业主要求的合格工程，甲方将等额扣除乙方的质量保证金（即与业主扣除甲方的质量保证金相等）。

对于国家标准低于业主要求的，乙方不得以符合国家标准为由免除本项违约责任。

- 乙方未按甲方下达或批准的施工进度计划完成相应施工任务，或因乙方管理措施不力以及其他非合理原因擅自停工，乙方应承担每日   20000 元的违约金；

- 乙方每发生一次一般安全事故，乙方应承担每次 50000  元的违约金，每发生一次较大及以上安全事故，乙方应承担每次200000 元的违约金。。

- 乙方每发生一次一般质量事故，乙方应承担每次 5000 元的违约金。每发生一次较大及以上质量事故，乙方应承担每次 20000 元的违约金。

- 乙方未对甲方日常巡查过程中发现的安全隐患或质量隐患进行立即整改，甲方有权对乙方进行每次 20000 元的违约金。

（8）乙方不遵照本合同有关治安保卫、文明施工及环境保护的约定，以致发生重大社会矛盾，不能积极解决、主动消除影响、进行弥补或赔偿时，乙方应承担每次  20000  元的违约金。

（9）未经甲方书面同意，乙方擅自停工或阻工，造成的一切损失由乙方负责，并按照每日 20000 元承担违约金。乙方停工或阻工资料由甲方统计，业主或监理确认即可。

（10）乙方未及时配备称职的主要管理与技术人员，不理会监理工程师的书面警告，不服从甲方、监理工程师的工作安排，每出现一次，乙方应向甲方按照 5000 元/次承担违约金，并承担由此引起的一切责任。

（11）因乙方未及时支付农民工工资，导致农民工聚众讨薪、上访、阻断道路或阻碍施工的，乙方未及时阻止并解决的，或因乙方未妥善处理好与其有债权债务关系的第三方经济事宜导致其到甲方驻地机构滋事的，应承担每次 200000 元的违约金。

（12）乙方不履行或不全面履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失，并向甲方支付不低于实际损失30%的违约金。延误的乙方工作时间不予顺延。

（13）本合同未列明的违约责任按甲方及甲方各职能部门制定的各项规章制度执行，乙方行为导致甲方接受的来自监理、业主及行政机关的处罚由乙方承担；

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4、乙方违反合同约定给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担，该损失范围包括直接损失、甲方处理此类损失发生的各种费用，包括但不限于差旅费、误工费、调解费、鉴定费、律师费、诉讼（仲裁）费等全部合理支出。

5、乙方自愿放弃违约金高于实际损失时请求司法、仲裁机关减少的权利，乙方同时放弃对甲方确定的违约损失要求重新确认的权利，甲方免予举证证明违约损失的具体形式和金额。

二十二、合同解除

1、本合同履行期间，不论任何原因造成总承包合同终止，甲方均可通知乙方终止本合同。乙方接到通知后在规定时间内尽快撤离现场，在撤场过程中发生的一切费用均由乙方自行承担。甲方应支付乙方已完工程的工程款。双方互不承担违约责任。

2、发生下列情形之一，属于乙方重大违约，甲方有权解除合同：

（1）未经甲方书面批准，乙方擅自停工超过  7  天以上或阻工超过 7   天以的上，乙方停工或阻工资料由甲方统计，以业主或监理确认为准；

（2）乙方实际工期进度比计划进度滞后超过  15   天，并且未报送切实可行的赶超方案的，或报送方案后无实际行动的；

（3）乙方不服从现场监理及甲方施工技术人员工作指令的；

（4）因乙方原因发生一般安全事故二次以上或较大及以上的安全事故一次的；

（5）因乙方原因发生一般质量事故二次以上或较大及以上质量事故一次的；

（6）乙方主要管理人员无法适应岗位需要，不能满足质量、安全、进度要求或无法符合法律、法规或其他与作业相适应的强制性规范的；

（7）乙方未能妥善管理聘用人员，导致其现场工作人员消极怠工或发生破坏社会稳定事件的；

（8）乙方未能处理好与施工周边社会环境（公众）的关系，导致无法正常施工或继续施工将给甲方带来不利影响的；

（9）发生不可抗力致使本合同无法履行的；

（10）乙方将本合同约定施工内容转包或分包的；

（11）乙方已进入破产、企业清理或解散程序时（为合并或重组而进行的自动清理除外）；

（12）乙方有其他重大违约行为的。

3、按上述条件解除合同后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。若因乙方过错甲方单方面宣布解除合同，乙方必须在接到解除合同通知书之日起  3  日内无条件退出施工场地，费用自理。逾期乙方则按每日  20000 元向甲方支付违约金。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完合格工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和支付条款的效力。

4、因上述乙方原因致使合同解除，由此造成的一切损失（包括但不限于后续施工队伍的进场费及赶工费，可能存在的未施工工程成本增高的部分，甲方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等所有费用）均由乙方承担。

二十三、风险及不可抗力

无论是甲方还是乙方购买的保险，对于保险项下的实际损失高于保险理赔金额的部分，均由乙方自行承担。理赔过程中产生的各种费用由乙方承担，这些费用包括但不限于差旅费、资料费、中介服务费、司法及仲裁产生的费用等。

1、本合同中不可抗力的定义与总承包合同中的定义相同，并且包括政策实施及变化等甲方无法控制及避免之因素。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方通知乙方暂停工作，乙方应立即执行。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生的，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交最终清理和修复费用的正式报告和有关资料。

3、发生符合保险理赔条件的事件时，乙方应按要求和程序采取应急措施，防止或减少损失，保护好现场，并按程度报告相关部门，按照保险单规定的条件和期限及时通知相关保险公司办理理赔手续，提供理赔所需的基础资料。甲方获得的理赔金额扣除在理赔过程中发生的有关费用后，补偿给乙方，补偿款弥补损失的不足部分费用由事故责任方承担。若乙方未能及时履行减损报险义务应承担全部损失。

4、因不可抗力事件导致的各项损失费用由双方在扣除理赔费用后按以下原则分别承担：

（1）工程（含永久性工程和临时工程）本身的损害、因事件导致的第三方人员伤亡和财产损失以及施工场地内的材料和设备的损害，由受损人或受损物的实际管理人承担；

（2）甲方和乙方的人员伤亡由其各自所在单位负责，并各自承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，甲方在保险理赔范围内承担，其余部分由乙方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

4、乙方遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适当合理措施继续施工，并及时通知甲方。甲方将相关情况上报建设单位，建设单位据此发出的指示，乙方应无条件接受，若依据总承包合同的规定构成变更的，乙方应配合甲方办理变更手续。

5、鉴于乙方签约时已充分考虑其履约能力中的风险因素，因此，其因不可抗力导致的履约能力下降不能成为其拒绝在不可抗力因素消失后继续履约的抗辩和免责事由。

6、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，延迟履行方应当承担由此引起的全部损失及其他合同责任。

二十四、致乙方的通知送达方式

乙方指定联系地址为                                   ，电话号码为          ，电子邮箱为            上述联系方式作为甲方通知书或指令送达方式及地址。未经甲方书面同意，均不得变更。由甲方发给乙方的一切证书、通知或指令，甲方选择下列方式时的送达时间：

（1）电子邮件方式送达的，以发出邮箱提示的发送成功时间为送达日；

（2）邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）送达的，以邮寄之日后第3日（即使对方拒收或该邮件可能被退回）视为送达日；

（3）专人送达的，以签收之日视为送达日。

二十五、争议解决

本合同在履行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决。协商不成，向合同签订地人民法院起诉。

# 二十六、其他

# 本合同附后的《合同工程量清单》和《项目专用合同条款》，是本合同的附件，具有与本合同同等的法律效力。

二十七、合同生效

本合同经双方签字盖章，乙方按约定全额交纳履约保证金之日起生效。

二十八、合同终止

双方履行完合同全部义务，工程款支付完毕，乙方向甲方交付施工作业成果，由业主发给缺陷责任终止证书，结清工程款，双方签订合同终止协议书后，本合同即告终止，但并不免除合同中约定的乙方应当承的质量责任。

二十九、合同份数

本合同一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

甲方签章：                                    乙方签章：

甲方代表人：                                  乙方代表人：

甲方联系人：

合同订立时间：       年     月     日

# 第五章    项目专用合同条款

项目专用合同条款

十、材料和设备供应

本条补充第10.8条款：

10.8代购材料

甲方控制供应的材料：简称“代购材料”，炸材、电力等涉及办理特种手续的材料或其它材料(简称“代购材料”)，代购材料由甲方统一招标采购签订合同、统一管理，乙方根据施工情况领用，材料费按甲方实际采购单价计算，费用据实在承包人当期计量中按增值税前金额加上3%采保费进行扣除。代购材料的相关费用均包括在工程量清单综合单价内，由乙方承担，在结算中扣除。

甲供材料清单及合理损耗控制表

| 编号 | 材料名称 | 单位 | 限额损耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 | m³ | 2.00% |
| 2 | 水泥 | m³ | 2.00% |
| 3 | 碎石、砾石 | m³ | 2.00% |
| 备注：消耗量=设计数量×（1+损耗率） |  |  |  |

# 第六章    工程量清单及控制价（另册）

# 第七章    图纸（另册）

# 第八章   技术规范（另册）

# 第九章    投标文件格式

（1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。

（2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

（3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。

（4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

（5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（包括所附证明）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作无效标处理。

（6）投标文件所附证明应内容完整并清晰可辨。所附证明内容不完整字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。

德昌至会理高速公路LM3标段水稳工程

劳务合作项目

# 投 标 文 件

# 投标人：  ( 盖 单 位 章 )

# 年    月    日

# 目录

- 投标函及投标函附录

二、已标价工程量清单

- 三、授权委托书或法定代表人身份证明

# 四、投标保证金

# 五、承诺书、企业信用加分申请书（若有）

# 六、施工组织设计

# 七、拟投入本项目人员

# 八、计划投入设备表

# 九、投标人基本情况表

# 十、近年完成的类似项目情况表

# 十一、其他资料

一、投标函

致：                       （招标人）

1.我方已仔细研究了                         （项目名称）      分段招标文件的全部内容（含补遗书第1号至第1号），愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（不含税），我公司愿意按工程清单表（固定单价）形式，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.工程质量： 	        ，安全目标： 	       ，工期：          。

3.如果你方接纳我方的报价，我方将保证按照招标文件的要求提交履约保证，按招标文件的要求进行劳务合作施工准备，在接到开工通知后，按时开工，并按项目部的施工进度要求完成合同范围内的全部工程协作施工。

4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥      ）。我方同意在从递交报价之日起60天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。否则，招标人可以无条件没收我方的投标保证金。

5.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6.我方理解你单位不负担我方的任何报价费用，你单位可同时选定多家报价人。

7.我方在此声明，本投标文件中所提交的文件和资料在各方面都是完整、真实和准确的，并对此负法律责任。

8.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方不会有任何形式的转包和分包，并对此负法律责任。

9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：          	（全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

年   月   日

二、已标价工程量清单

# （附招标控制价清单说明及招标控制价清单表）

# 三、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书（如有）

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                           （项目名称）         分段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“投标人须知”规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证影印件

投  标  人：           （全称） （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年     月     日

注：1、如果投标文件由委托代理签署则投标人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

(1) 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（2）授权书后须附授权人和被授权人身份证彩色复印件，并保证清晰有效；

2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需要提交授权委托书。

                - （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签字）        性别：          年龄：        职务：         系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（黑白或彩色）

投标人：（全称）                （盖单位章）

日期：	年	月	日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名。

# 四、投标保证金

（招标人）：

本投标人自愿参加                          (项目名称)    分段施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为大写：         )元 (人民币¥       元 )。

附：（1）投标保证金回执复印件

（2）中国人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

投标人：                    (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年     月    日

# 五、承诺书

致：                （招标人）

针对贵公司                                    （项目名称）    分段招标文件要求，我公司所提供资料均真实有效，我公司对所有资料负法律责任。

同时我公司承诺，严格执行贵公司的招标文件、合同文件、建设单位和监理单位下发的相关文件及管理办法、贵公司和项目部下发的相关文件及管理办法。如有违反，无条件接受相关文件和管理办法的处罚，贵公司可以动用履约保证金。

（以下仅为签字盖章，无正文）

承诺人：                   （盖章）

法定代表人或授权委托人：                (签字)

日期：         年        月        日

企业信用加分申请书（若有）

（招标人）：

针对贵公司                                    （项目名称）    分段招标事宜，鉴于我公司已被招标人评为信用等级A级（AA级），根据招标文件要求，            (投标人名称）申请：

在本次投标项目中，申请使用相应“信用加分”   次，系本年度第   次加分。所加分值按“招标文件”相关要求执行。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或授权委托人：              (签字)

日     期：           年        月         日

- 施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

1.总体施工方案、组织布置及规划

2.施工进度计划及保证措施

3.质量保证措施，重点、关键和难点工程的施工方案

4.环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施

5.风险预测与防范，应急预案措施

6.其他应说明的事项

# 七、拟投入本项目管理人员

工程名称：

| 岗位 名称 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 资格 | 拟进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：身份证、职称证书（若有）、资格证书（若有）等复印件

施工管理主要人员按要求进场承诺书

致：

针对贵公司                                 （项目名称）    分段招标事宜，我方承诺：

1、我方完全响应招标文件中对于我方所投分段提出的主要管理人员要求，在我方中标并签订合同后的一周内，我方将组织招标文件所列示的主要管理人员进场，并在本项目施工过程中，我方将根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换招标文件所列主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。招标人可在任一期的工程结算款中予以扣除。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或授权委托人：              (签字)

日     期：           年        月         日

# 拟投入本项目主要管理人员资格条件

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程名称及相关概况 |  |  |  | 在工程中担任岗位及履职情况 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中内容需填写完善，人员业绩（主要工作经历）按本表填入，若不填写视为不满足人员基本要求；若有其它需填写的内容，可在备注栏中填写。

# 拟投入本项目其余管理人员资格条件

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程名称及相关概况 |  |  |  | 在工程中担任岗位及履职情况 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：表中内容需填写完善，人员业绩（主要工作经历）按本表填入，若不填写视为不满足人员基本要求；若有其它需填写的内容，可在备注栏中填写。

# 八、计划投入设备表

工程名称：

| 设备名称 | 型号 | 性能 | 数量 | 出厂日期 | 拟定进 场时间 | 自有设备 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、设备可根据项目实际情况做出要求，主要设备必须自有部分设备（以购买发票、公证机关出具的公证书或其它有效证明材料为准）。

九、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 编号 | 发证单位 |  |  | 注册资金 |  |
| 资 质 | 等级 | 发证单位 |  |  | 证书号 |  |
| 基本账户开户许可证 | 开户许可证编号 | 开户行 | 账号 |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 发证单位 | 证书号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 职称或学历 |  |  |  |
|  |  |  | 职称或学历 | 证书编号 |  | 发证单位 |
| 技术负责人 | 姓名 | 职务 | 职 称 |  |  |  |
|  |  |  | 职称 | 证书编号 |  | 发证单位 |

注：1、本表后必须附下述证明材料影印件（黑白或彩色）并加盖投标人单位公章：

（1）营业执照副本；

（2）施工资质证书副本；

（3）安全生产许可证副本；

（4）基本账户开户许可证；

（5）一般纳税人资格证明。

十、近五年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 甲方项目经理 |  |
| 甲方项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、近五年内（以项目交工验收时间为准）完成类似业绩2个及以上。

- 2、本表后须附合同协议书，以已签订的合同为准。

- 3、附交工验收证书复印件或交工证明资料。

十一、其他资料

- 信誉资料

- 补遗书（若有）

- ......