附表一

TJ6-3分段桥梁上部结构及桥面附属施工分包合作一览表

| 名称 | TJ6-YZ1 |
| --- | --- |
| 预制场位置 | 海子山停车区取土范围，紧靠LM2-2冷拌站和热拌站，里程桩号为K110+500-K110+770。 |
| 预制范围 | ZK109.436.00～K115+784.00（沃隆1#、2#、3#、4#桥梁） |
| 梁片数量 | 25mT梁492片（沃隆1#、沃隆2#、沃隆3#、沃隆4#桥梁预制T梁） |
| 平均运距 | 约2.02km |
| 混凝土供应 | 预制梁场场站建设混凝土由TJ6-1工区拌合站供应，预制梁混凝土由中标单位建设单90拌合站进行供应，新建拌合站与LM2-2小型预制构件拌合站共用。 |
| 钢筋供应 | 自行建设小型钢筋加工房 |
| 工期 | 工期8个月。（其中场站临建工程建设工期2个月， T梁生产、桥面系及其附属工程工期6个月，桥面铺装系同步进行施工作业） |
| 规模 | 本制梁场设置在海山停车区主线范围，紧靠LM2-2冷拌站和热拌站，里程桩号为K110+500-K110+770。考虑到龙门吊的爬坡能力不大于1.5%，轨道设置小于1.5%坡度。梁场紧挨沃隆2号桥大里程向4号桥台侧，人员均安排附近空地上。具体详见预制梁场平面布置图。25m制梁区40个制梁台座。配置80t龙门吊2套，10t龙门吊2套。 |
| 用水情况 | 施工用水可采用就近河流提供梁场生产、生活用水。 |
| 用电情况 | 在制梁场轨道左侧各安设一台变压器和一条制梁场专用线路，电源由K110+500处配电房T接引入，采用三相五线制铝芯皮线水泥电杆架设，一共设置两个二级配电箱，另外在制梁场附近配置两台1000W探照灯为生产提供照明，电力供应产生费用由协作单位自行承担。 |

### 附表二

TJ6-3分段桥梁上部结构及桥面附属施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ6-3 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包壹级或桥梁工程专业承包壹级及以上资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收日期为准）完成1个及以上公路桥梁施工业绩 | 提供业绩的工程项目须在交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”中登记, |

附表三

TJ6-3分段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 人数 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | （1）公路工程相关专业工程师及以上职称； （2）持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业一级建造师注册证书，注册单位必须与投标人名称一致； （3）持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)； （4）提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明 |  |
| 2 | 项目总工 | 1 | - 公路工程相关专业工程师及以上职称； （2）持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)； （3）提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明 |  |
| 3 | 安全负责人 | - 1 | - 持有有限的交通运输主管部门颁发的安全员C类证书； - 提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明 。 |  |
| 4 | 桥梁工程师 | 1 | （1）公路工程相关专业工程师及以上职称； （2）提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换上述主要人员，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

4、提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

附表四

TJ6-3分段桥梁上部工程拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 数控钢筋弯箍机 | SWG12 | 台 | 1 |  |  |  | 本表所列示的自有设备需附发票或公证书方为有效。 |
| 2 | 数控钢筋切断机 | GQ42 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 捣固机具 | 2.2KW | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 增压泵 | 3KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 龙门吊 | 10t | 套 | 2 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 6 | 龙门吊 | 80t | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 运梁车 | 160t | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 8 | 架桥机 | 180T | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 9 | 柴油发电机 | 120KW | 台 | 1 |  | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 柴油发电机 | 350KW | 台 | 1 |  | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 前夹式智能张拉设备 | 综合 | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 12 | 智能压浆设备 | 综合 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 定位模架 | 25m | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 普通模板 | 25m | 套 | 8.5 |  |  |  |  |
| 15 | 智能喷淋养生系统 | / | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 附着式高频震动器 |  | 台 | 40 |  |  |  |  |
| 17 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 装载机 | ZL50G | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 材料运输车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 蒸汽养生设备 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 蒸汽锅炉 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 污水处理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 吊车 | 75t | 台 | 1 |  |  |  | 主要用于场站内外预制梁板转运，根据现场实际需求可采用临租或月租。 |
| 24 | 吊车 | 25t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 防撞护栏模板 |  | m | 120 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。