附表一

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标混凝土加工及运输、拌合站建设及拆除劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 分段号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ4-1-1 | 砼拌合及运输一队 | K1761+114~K1769+970 | - 场站建设及拆除：1#、2# 砼拌合站建设及拆除（不含料仓彩钢棚及拌合站封装）； - 砼拌合及及运输，涉及砼数量约为：55万方。 | 详见招标清单 | 临建工期3个月，混凝土加工及运输工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 | 本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。 |
| LJ4-1-2 | 砼拌合及运输二队 | K1769+970~K1775+461 K1780+612~K1795+080 | 1、场站建设及拆除：3#、5#砼拌合场站建设及拆除（不含料仓彩钢棚及拌合站封装）； 2、砼拌合及及运输，涉及砼数量约为：52万方。 | 详见招标清单 | 临建工期3个月，混凝土加工及运输工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |  |

### 附表二

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标混凝土加工及运输、拌合站建设及拆除劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ4-1-1 | 1#、2# 砼拌合场站建设（不含料仓彩钢棚及拌合站封装），按所属段落供料劳务合作 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质。 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收时间或劳务/加工合同约定完工时间为准）完成类似的混凝土拌和运输劳务合作工程项目施工业绩1个及以上，合同总金额在1000万元(含)以上。 | 以提供的合同协议书为准 |
| LJ4-1-2 | 3#、5#砼拌合场站建设（不含料仓彩钢棚及拌合站封装），按所属段落供料劳务合作 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质。 | 近五年内（（自2017年1月1日起至今，以项目交工验收时间或劳务/加工合同约定完工时间为准）完成类似的混凝土拌和运输劳务合作工程项目施工业绩1个及以上，合同总金额在1000万元(含)以上。 |  |

附表三

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标混凝土加工及运输、拌合站建设及拆除劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 砼拌合及运输一队 | 砼拌合及运输二队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数/队 | 人数/队 |  |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标拌合站建设及拆除、混凝土加工

及运输劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

本表适用LJ4-1-1、LJ4-1-2

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 拌合楼 | HZS120 | 台 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； |
| 2 | 粉罐 | 150t | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | 计量系统 |  | 套 | 2 |  |  |  | 砂石计量精度范围精度+_2%（kg）;水泥计量精度范围精度 +_1%（kg）;水计量精度范围精度+_1%（kg）;添加剂计量精度范围精度+_1%（kg） |
| 4 | 操作平台 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 料斗 | 15m³ | 个 | 20 |  |  |  | 每台配5个 |
| 6 | 发电机组 | 250kw | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 配电柜、配电箱 |  | 个 |  |  |  |  | 根据现场情况配置，满足施工要求。 |
| 8 | 装载机 | 50型 | 台 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。 |
| 9 | 地磅 | 150t | 台 | 2 |  |  |  | 16m |
| 10 | 潜水泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土运输车 | 12m³ | 台 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 根据现场情况配置 |
| 12 | 砂石分离机 | 处理能力＞50吨/小时 | 台 | 2 |  |  |  | 生产能力配套 |
| 13 | 浆水储存搅拌罐 | 生产能力配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 压滤机 | 过滤面积40㎡ | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 室外喷雾杆 | 自动喷雾杆 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 料仓喷雾 | 2000㎡ | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 除尘雾炮机 | 喷射距离不小于30m | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 污水处理系统 | 生产能力配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 清扫车 | 带喷雾机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 龙门洗车机 | 不小于4.5*5.5m | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 地板式洗车机 | 不小于3*4*1.4m | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。