第一章   招标公告

附表一

久马高速公路TJ4项目部混凝土小型构件预制场建设及拆除、构件预制工程

施工分包项目分段划分、工程内容、工期统计表

| 序号 | 分段 | 桩号 | 隶属分部 | 工程协作主要内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-7 | K44+500～K61+200 | TJ3项目经理部 | 路基、桥涵、隧道排水沟等结构物砼小型预制构件的预制场建设及拆除、构件预制及相关构件钢筋的加工和安装等工程。 | 暂定18个月 |  |
|  |  | K61+200～K83+080.78 | TJ4项目经理部 |  |  |  |
|  |  | K87+000～K106+000 | TJ5项目经理部 |  |  |  |
|  |  | K125+750～K140+261 | TJ7项目经理部 |  |  |  |

注：具体开工时间以项目部通知为准。

### 附表二

久马高速公路TJ4项目部混凝土小型构件预制场建设及拆除、构件预制工程施工分包项目

企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-7 | 具有政府主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质 | 近五年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）具有1个及以上高速公路混凝土小型构件预制施工业绩 |  |

附表三

久马高速公路TJ4项目部混凝土小型构件预制场建设及拆除、构件预制工程

施工分包项目投入人员配置表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 人数 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | （1）有一个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的施工生产所有工作。 （2）提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明； | 需提供相关证明材料（如:中标通知书、合同、任命文件等材料） |
| 2 | 项目总工 | 1 | （1）有一个及以上高速公路类似工程施工经验。负责施工段落内的所有技术管理工作。 （2）提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明； | 需提供相关证明材料（如:中标通知书、合同、任命文件等材料） |
| 3 | 安全负责人 | 1 | - 具有主管部门颁发的安全员C级资格证书，具有1个及以上高速公路类似工程施工安全管理工作经验。负责施工段落内的所有安全、环保管理工作； - 提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明 。 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 内业人员 | 1 | （1）具有一个高速公路类似项目施工经验； （2）提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换上述主要人员，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

4、提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

附表四

久马高速公路TJ4项目部混凝土小型构件预制场建设及拆除、构件预制工程

施工分包项目拟投入设备配置表(最低要求）

|  | 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
|  | 1 | 叉车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 | 2018年1月后 | 本表所列自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
|  | 2 | 随车吊 |  | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 3 | 预制构件生产设备 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 炮雾机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 洗轮机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 污水处理系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标

人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。