### 附表一

G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段边坡防护工程劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 | 工程服务 内容 | 桩号 | 项目经理部 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-1 | K27+000～K73+755段范围内边坡绿化防护工程 | K27+000～K73+755 | LJ4、LJ5、LJ6、LJ7-1、LJ7-2、LJ8、LJ9 | 12个月 | LJ5、LJ6、LJ7-1、LJ8、LJ9标段中标人与各项目经理部签订劳务合作合同；LJ4、LJ7-2两个综合分包标段中标人与总包部签订合同。 |

附表二

G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段边坡防护工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-1 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上等级资质 | 近五年内（自2016年1月1日起至今）具有1个类似高速公路边坡绿化防护施工业绩 | 以提供的合同协议书为准 |

### 附表三

| G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段边坡防护工程劳务合作 拟投入人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 技术员 | 协助项目技术负责人负责项目进度、资料、质量工作 | 3 |  |
| 4 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书。 |
| 注： 1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段边坡防护工程劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 客土喷播机 |  | 台 | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 2017年1月后 | 自有设备需提供购买发票复印件。 |
| 2 | 粉碎机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 洒水车 | 不小于10m³ | 辆 | 5 |  | 0.3 | 0.9 |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 不小于150型 | 台 | 4 |  | 0.5 | 1.5 |  |  |
| 5 | 运输车辆 |  | 台 | 4 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 6 | 装载机 |  | 台 | 3 |  | 0.3 | 0.6 |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。