附表一

四川省汶川至马尔康高速公路 2022～2024 年养护工程、沿线保洁劳务合作项目工程段划分、工期规模、工期统计表

| 施工阶段 | 施工段落 | 里程(km) | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2阶段 | 四川省汶川至马尔康高速公路 | 172 | - （1）养护工程：四川省汶川至马尔康高速公路 2022～2024 年日常养护、专项养护及应急养护工程等施工劳务合作（规模大、专业性强、金额大、招标人单独招标项目等除外）。 - （2）高速公路沿线日常清扫保洁（含垃圾清运处置）：包含①道路两侧路肩范围内的路面（含正线及匝道）的清扫保洁。②桥面（含天桥、跨线桥）、桥下、泄水孔、中分带、立交区、路肩、边坡、边沟（包括排水沟等视线范围内白色垃圾清洁）、流水槽等处的清扫保洁，以及隔油池、沉淀池的清理。③标志标牌外的沿线交安设施清洗（含正线及匝道）。④汶马高速公路的道路产权看护。⑤协助发包人进行路段破冰除雪工作等工程的施工劳务合作。 | 30个月 |  |

附表二

四川省汶川至马尔康高速公路 2022～2024 年养护工程、沿线保洁劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工地点 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-CXYH-06 | 四川省汶川至马尔康高速公路 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包叁级及以上或施工劳务资质。 | 5年内（2017年6月1日至今，以合同签订时间为准）具有相同或类似的高速公路养护工程施工业绩不少于1个。 |  |

附表三

| 四川省汶川至马尔康高速公路 2022～2024 年养护工程、沿线保洁劳务合作项目 人员要求表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 最低要求 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理项目安全工作 | 1 | 持安全员C证 |
| 4 | 工程技术人员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 内业资料及相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

四川省汶川至马尔康高速公路 2022～2024 年养护工程、沿线保洁劳务合作项目拟投入设备配置表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; - 挖掘机（带破碎头）; /; 台; 1; 1; 1; 2017年6月后; 自有设备需提供购买发票. 2; - 装载机; /; 台; 1. 3; - 沥青路面修补热再生机; /; 台; 1; 0.5; 0.5. 4; - 压路机; /; 台; 1. 5; - 空压机; /; 台; 1; 0.5; 0.5. 6; - 打桩机; /; 台; 1. 7; - 路面裂缝开槽机; /; 台; 1; 0.5; 0.5. 8; - 路面裂缝灌缝机; /; 台; 1; 0.5; 0.5. 9; - 车载式热熔釜; /; 台; 1. 10; - 热熔性划线机; /; 台; 1. 11; - 多功能清扫车; /; 辆; 1. 12; - 高压冲洒水车; /; 辆; 1. 13; - 自卸汽车; /; 辆; 3. 14; - 发电机; /; 台; 2. 15; - 钻孔机; /; 台; 1. 16; - 吊车; /; 辆; 1. 17; - 摊铺机; /; 台; 1. 18; - 拖车; /; 辆; 1.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。