附表一

渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目工程段划分、工期规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-CXYH-06 | K82+472-K255+256（双向） | 包含施工图纸所列工程以及业主现场指定的工程 | 包括锚杆框架梁、主动网+喷播植草、菱形骨架护坡、挂铁丝网喷播植草、挡土墙等的协作施工 | 3个月 | 实际施做部位以业主现场指定为准 |

附表二

渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-CXYH-06 | K82+472-K255+256（双向） | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包三级及以上或施工劳务不分等级资质。 | 要求5年内（2017年7月1日至今，以合同签订时间为准）具有相同或类似的高速公路路基养护工程施工业绩或路基工程施工业绩不少于1个。 |  |

附表三

| 渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目 拟投入人员配置表 （最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目施工全面工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、技术、质量等工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。 |
| 3 | 安全负责人 | 负责现场安全、安全交底、安全检查等工作 | 1 | 持安全C证且具有相关工作经验 |
| 4 | 现场负责人 | 负责现场测量、放线工作、现场管理、人员管理以及内业等工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 内业资料员 | 内业资料及相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目拟投入设备配置表 序号; 机械设备 名称; 规格、型号; 单位; 出厂日期; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机（带破碎头）; 260型; 台; 2017年7月以后; 1; 1; 1; 自有设备需提供购买发票. 2; 装载机; 30型; 台; 1; 1; 1. 3; 钻孔机; /; 台; 2; 0.5; 1. 4; 喷浆机; /; 台; 1. 5; 泵车; /; 台; 1. (最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。