附表一

久马高速TJ7标段龙日坝1#、2#隧道及K126+585～K127+455段路基及涵洞剩余工程量劳务合作施工工程规模、工期统计表

| 分段名称 | 主要协作内容 |  | 里程段落 | 主要工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ7-1 | 路基工程 |  | K126+870⁓K127+350段 | 挖、填方路基、特殊路基处理、坡面排水、护坡、护面墙等 | 12个月 |
|  | 桥涵工程 |  | K126+842、K127+369、 K127+380 | 盖板涵、箱涵等 |  |
|  | 隧道工程 | 龙日坝1#隧道左线 | ZK125+762-ZK126+301.8 | 洞身开挖、初支 |  |
|  |  |  | ZK125+762-ZK126+301.8 | 仰拱 |  |
|  |  |  | ZK125+762-ZK126+353 | 二次衬砌 |  |
|  |  | 龙日坝1#隧道右线 | K125+805-K126+249 | 洞身开挖、初支 |  |
|  |  |  | K125+805-126+289 | 仰拱 |  |
|  |  |  | K125+805-K126+318 | 二次衬砌 |  |
|  |  | 龙日坝2#隧道左线 | ZK127+397-ZK127+976.7 | 洞身开挖、初支 |  |
|  |  |  | ZK127+397-ZK128+016.4 | 仰拱 |  |
|  |  |  | ZK127+397-ZK128+046 | 二次衬砌 |  |
|  |  | 龙日坝2#隧道右线 | K127+425-K127+937.4 | 洞身开挖、初支 |  |
|  |  |  | K127+425-K127+977 | 仰拱 |  |
|  |  |  | K127+425-K128+008 | 二次衬砌 |  |

注：本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

附表二

久马高速TJ7标段龙日坝1#、2#隧道及K126+585～K127+455段

路基及涵洞剩余工程量劳务合作施工

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TJ7-1 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质。 | 5年内（2017年1月1日）具有1 个高速公路隧道工程施工业绩。 |  |

附表三

久马高速TJ7标段龙日坝1#、2#隧道及K126+585～K127+455段

路基及涵洞剩余工程量劳务合作施工

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有1个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的施工生产所有工作。 | 需提供相关证明材料（如：中标通知书或完整的施工合同） |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量等工作 | 1 | 具有1个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的所有技术管理工作。 | 需提供相关证明材料（如：中标通知书或完整的施工合同） |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 2 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证）。 |  |
| 4 | 隧道专业工程师 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作 | 1 |  |  |
| 5 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 2 |  |  |
| 6 | 技术员 | 负责现场管理工作 | 2 |  |  |
| 7 | 测量员 | 负责测量放线工作 | 2 |  |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
附表四

久马高速TJ7标段龙日坝1#、2#隧道及K126+585～K127+455段路基及涵洞剩余工程量劳务合作施工

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分 上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 6 |  | - 1 | - 1 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供真实可查见的购买发票影印件 |
| 2 | 侧卸式装载机 | 50 | 台 | 4 |  | - 2 | - 2 |  |  |
| 3 | 砼喷射泵 | 70 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 衬砌台车 | 12m | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 空压机 | 22m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 500KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 8 |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 隧道风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 注浆泵 | 50 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 潜孔钻 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 自行式仰拱栈桥 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水车 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。