附表一

川中养护项目部2022年成德南高速公路挖方段边沟改造工程

劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 主要工作内容 （包含但不限于以下内容） | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-CDNBGGZ22-01 | - 成巴向K30+172~K128+982、巴成向K37+790~K177+100 | - 部分挖方段边沟改造，共计12个处治点，将原老路边沟沟底及沟身砖砌加高，增加盖板 | 3个月 |  |

注：开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

川中养护项目部2022 年成德南高速公路挖方段边沟改造工程

劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-CDNBGGZ22-01 | 挖方段边沟改造工程 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路路基工程专业承包三级及以上资质。 | 近5年内（2017年8月1日至今）具有相同或类似的高速公路（新建、改扩建或养护）含边坡、边沟及附属工程施工业绩不少于1个，合同金额不少于100万元。 |  |

附表三

川中养护项目部2022 年成德南高速公路挖方段边沟改造工程

劳务合作项目拟投入人员配置表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 提供能体现人员业绩证明的完整的业主合同或中标通知书。 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 提供能体现人员业绩证明的完整的业主合同或中标通知书。 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证）。 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责协作段落内的所有内业资料工作。 | 1 |  |  |
| 5 | 技术员 | 负责现场管理工作 | 1 |  |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以5万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

川中养护项目部2022年成德南高速公路挖方段边沟改造工程

劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖机 | 60型 | 台 | 2 |  |  |  | - 2019年7月及以后 | - 自有设备需提供真实、清晰、可查见的购买发票彩色影印件 |
| 2 | 随车起重运输车 | 20吨 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 运输车 | 四轴车辆 | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 洒水车 | 12方 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。