### 附表一

成绵扩容项目TJ9标段路基工程施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ9-12 | K121+180-K129+800 | 新都互通、成青枢纽互通：路基土石方、台背回填、防护工程、排水工程、涵洞工程、、轻质混凝土路堤及其他工程等 | 详见招标清单 | 11个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据送审稿图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |

1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。

2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。

### 附表二

成绵扩容项目TJ9标段路基工程施工劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ9-12 | 路基工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2017年1月1日至今）具有1个高速公路路基工程施工业绩（合同金额在1000万元以上） |  |

附表三

成绵扩容项目TJ9标段路基工程施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ9-12分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼技术负责人） | 牵头负责项目总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保、测量、内业等工作事项。 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。 |
| 2 | 安全负责人 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验（建安C证或交安C证） |
| 3 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有相关工作经验（路基或桥梁） |
| 4 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容项目TJ9标段路基工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ9-12分段)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 吊车 | 25t及以上 | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | - 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 挖掘机 | 320 | 台 | 3 |  | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 压路机 | 20T | 台 | 4 |  | 0.5 | 1.5 |  |
| 4 | 推土机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 装载机 | 50型 | 台 | 3 |  | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 洒水车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 200KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 抽水泵 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 自卸车 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 平地机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 空压机 | 14m³/min | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。