附表一

达州绕城高速公路西段隧道土建工程劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 主要工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZRC-1-02 | K2+161.5～K3+640 | 路基土石方（隧道出口路基350m用于洞口临建，挖方2.7万方，填方2.3万方）、路基附属、曾家沟隧道1133m。 | 1.路基土石方、路基附属、曾家沟隧道； 2.小型钢筋加工厂钢材加工设备提供、安拆、调试及维护； 3.K2+161.5～K3+640范围内钢材原材料、成品、半成品加工并运输至该分段施工现场。 | 18 |
| 2 | DZRC-1-05 | K12+423.5～K14+031 | 路基土石方（隧道进口路基168.5m,挖方0.5万方，填方0.1万方），路基附属、贤坡顶隧道进口端2878/2=1439m。 | 1.路基土石方、路基附属、贤坡顶隧道进口端2878/2=1439m； 2.小型钢筋加工厂钢材加工设备提供、安拆、调试及维护； 3.K12+423.5～K14+031范围内钢材原材料、成品、半成品加工并运输至该分段施工现场。 | 20 |
| 3 | DZRC-2-01 | K14+031～K15+570 | 路基土石方（隧道出口端路基100m,挖方0.5万方，填方0.9万方），路基附属、贤坡顶隧道出口端2878/2=1439m。 | 1.路基土石方、路基附属、贤坡顶隧道出口端2878/2=1439m； 2.小型钢筋加工厂钢材加工设备提供、安拆、调试及维护， 3.K14+031～K15+570范围内钢材原材料、成品、半成品加工并运输至该分段施工现场。 | 20 |

附表二

达州绕城高速公路西段隧道土建工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZRC-1-02 | 路基工程、曾家沟隧道土建工程、钢筋加工运输、砼拌和运输 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年6月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个及以上类似的高速公路隧道工程业绩（合同金额在2000万以上） | 2017年6月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准 |
| 2 | DZRC-1-05 | 路基工程、贤坡顶隧道进口土建工程、钢筋加工运输 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年6月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个及以上类似的高速公路隧道业绩（合同金额在2000万以上） |  |
| 3 | DZRC-2-01 | 路基工程、贤坡顶隧道出口土建工程、钢筋加工运输 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年6月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个及以上类似的高速公路隧道工程业绩（合同金额在2000万以上） |  |

附表三

| 达州绕城高速公路西段隧道土建工程劳务合作项目各分段拟投入人员配置表 适用于DZRC-1-02、DZRC-1-05、DZRC-2-01分段(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有一个及以上满足附表2中对应标段基本业绩的相关工作经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书） |
| 2 | 现场技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有一个及以上满足附表2中对应标段基本业绩的相关工作经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书） |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 1 | 具有交安C证或建安C证 |
| 4 | 隧道工程师 | 协助项目负责人负责隧道施工管理工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以20万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

达州绕城高速公路西段隧道土建工程劳务合作项目各分段拟投入设备配置表 适用于DZRC-1-02分段(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; GPS; /; 套; 1; 自有设备需提供购买发票. 2; 水准仪; /; 台; 1. 3; 电子水准仪; /; 台; 1. 4; 全站仪(1秒); /; 台; 1. 5; 空压机; 22-30m3; 台; 6. 6; 风动凿岩机; YT-28; 台; 26. 7; 多臂凿岩台车/悬臂掘进机（若有）; /; 台; 0.5; 1. 8; 多功能拱架安装车; /; 台; 2; 1; 2. 9; 湿喷机; /; 台; 1; 0.5; 0.5. 10; 自行式液压栈桥; /; 台; 2; 0.3; 0.6. 11; 二衬台车; /; 台; 2. 12; 加宽段台车; /; 台; 1. 13; 自动喷淋养护台车; /; 台; 2; 0.3; 0.6. 14; 水沟电缆槽移动模架; /; 台; 2. 15; 轴流风机; 110kw; 台; 2. 16; 注浆泵; KBY-50/70; 台; 2. 17; 装载机; 50; 台; 4. 18; 挖掘机; 台; 2. 19; 自卸汽车; 15m³; 台; 8. 20; 砼输送泵; HBT60A; 台; 1. 21; 管棚钻机; HT-100A; 台; 1. 22; 污水泵; NSQ1250-35-220; 台; 14. 23; 污水泵; AS30-2CB; 台; 14. 24; 污水泵; WQ30—60; 台; 2. 25; 发电机; 250KW; 台; 1. 26; 吊车; 25t; 台; 1. 27; 钩机; 台; 1. 28; 潜孔钻; 台; 2. 29; 压路机; 20t; 台; 1. 30; 推土机; 台; 1. 31; 洒水车; 台; 1. 32; 扫地车(平地机); 台; 1; 0.3; 0.3. 33; 龙门吊; 10t; 台; 2. 34; 电葫芦; 10t; 台; 2. 35; 型钢弯弧机; GWH-32; 台; 2. 36; 数控钢筋调直机; JT4-10; 台; 2. 37; 数控钢筋切断机; GQ-40; 台; 2. 38; 数控钢筋弯曲机; SGW42D; 台; 2. 39; 等离子切割机; 台; 1. 40; 钢板打孔机; 台; 1. 41; 小导管尖头机; 台; 1. 42; 小导管数控打孔机; 台; 1. 43; 湿喷拌合设备; 60型或以上; 套; 1. 44; 雾炮机; 台; 2. 45; 一体化污水处理器; 台; 1.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

4、自有设备出厂日期需在2018年11月后。

附表四

达州绕城高速公路西段隧道土建工程劳务合作项目各分段拟投入设备配置表 适用于DZRC-1-05、DZRC-2-01分段(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; GPS; /; 套; 1; 自有设备需提供购买发票. 2; 水准仪; /; 台; 1. 3; 电子水准仪; /; 台; 1. 4; 全站仪(1秒); /; 台; 1. 5; 空压机; 22-30m3; 台; 6. 6; 风动凿岩机; YT-28; 台; 26. 7; 简易钻台; 自制; 台; 2. 8; 多臂凿岩台车/悬臂掘进机（若有）; /; 台; 0.5; 1. 9; 多功能拱架安装车; /; 台; 2; 1; 2. 10; 湿喷机; /; 台; 1; 0.5; 0.5. 11; 自行式液压栈桥; /; 台; 2; 0.3; 0.6. 12; 二衬台车; /; 台; 2. 13; 加宽段台车; /; 台; 1. 14; 自动喷淋养护台车; /; 台; 2; 0.3; 0.6. 15; 水沟电缆槽移动模架; /; 台; 2. 16; 轴流风机; 110kw; 台; 2. 17; 注浆泵; KBY-50/70; 台; 2. 18; 装载机; 50; 台; 4. 19; 挖掘机; 台; 2. 20; 自卸汽车; 15m³; 台; 10. 21; 砼输送泵; HBT60A; 台; 2. 22; 管棚钻机; HT-100A; 台; 1. 23; 发电机; 250KW; 台; 1. 24; 吊车; 25t; 台; 1. 25; 钩机; 台; 1. 26; 潜孔钻; 台; 1. 27; 压路机; 20t; 台; 1. 28; 推土机; 台; 1. 29; 洒水车; 台; 1. 30; 扫地车（平地机）; 台; 1; 0.3; 0.3. 31; 龙门吊; 10t; 台; 2. 32; 电葫芦; 10t; 台; 2. 33; 型钢弯弧机; GWH-32; 台; 2. 34; 数控钢筋调直机; JT4-10; 台; 2. 35; 数控钢筋切断机; GQ-40; 台; 2. 36; 数控钢筋弯曲机; SGW42D; 台; 2. 37; 等离子切割机; 台; 1. 38; 钢板打孔机; 台; 1. 39; 小导管尖头机; 台; 1. 40; 小导管数控打孔机; 台; 1. 41; 湿喷拌合设备; 60型或以上; 套; 1. 42; 雾炮机; 台; 2. 43; 一体化污水处理器; 台; 1.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

4、自有设备出厂日期需在2018年11月后。