附表一

内宜高速公路桥梁三类构件维修处治工程（岷江二桥）劳务合作

分段划分、工作内容、工期统计表

| 序号 | 特征 | 里程段落 | 长度（m） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁工程 | G85银昆高速K1497+600~K1499+600 | 930.53 | 人工凿除钢筋混凝土结构、涂刷树脂封闭、压力注射修补胶、环氧砂浆修复、粘贴纤维布、T梁板顶升、伸缩缝处裂缝灌浆、止水带更换、锚固区裂缝修补、锚固区破损修补、更换排水管、钢筋除锈、混凝土表面打磨、CRB550级高强钢丝网、混凝土凿毛、HTRCS复合材料、氟碳漆表面防护、支座更换、建渣清理、楔形钢板安装等 | 5 |

附表二

内宜高速公路桥梁三类构件维修处治工程（岷江二桥）劳务合作                                                  施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2018年1月1日起算）具有1个高速公路（新建、改扩建或养护）桥梁工程施工业绩。 |  |

注：若业绩为单价合同，需提供交工验收证书或最终结算资料作为合同金额的判定资料。

附表三

| 内宜高速公路桥梁三类构件维修处治工程（岷江二桥）劳务合作标段拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 现场安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全C证 |
| 4 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 1 |  |
| 5 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

| 内宜高速公路桥梁三类构件维修处治工程（岷江二桥）劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求）. |  |
| --- | --- |
| 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求数量; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备数量. 1; 桥检车; /; 辆; 3; 0.5; 0.5; 2018年1月后; 自有设备需提供购买发票. 2; 吊车; 25t; 辆; 1; 0.5; 0.5. 3; 注浆机; /; 辆; 1. 4; 砂浆拌合机; /; 台; 1. 5; 30KW发电机; 30KW; 台; 1. 6; 千斤顶; /; 个; 50. 7; 水准仪; /; 台; 1. 8; 5t内双排载货汽车; /; 辆; 4. 9; 交通车; /; 辆; 3. 10; 钢筋弯曲机; GW-40A; 台; 1. 11; 电焊机; 350型; 台; 5. 12; 空压机; /; 台; 2. 13; 液压泵站; ZB4-500; 台; 2. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。 |  |