附表一

川中养护项目部2022年度兰州至海口国家高速公路广元至南充段养护

工程劳务合作项目分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 主要工作内容 （包含但不限于以下内容） | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-GNCZ22-01 | K593+491～K614+992、K644+204～K687+374（广南向）、K659+026～K687+374（南广向）内局部路段 | - 局部段落桥梁原沥青混凝土铣刨重新铺筑（含部分伸缩缝加强修补）； - 路基沥青混凝土及水稳面层铣刨重新铺筑； - 广南向天池铺隧道K661+486-K661+820、广南向五龙场隧道K663+380-K664+300仰拱脱空洞内路面挖除废弃重新铺筑钢筋混凝土路面； - 两处桥头路基加固注浆处治； - 部分段落边沟积淤清理及增加盖板等工作。 | 3个月 |  |

注：开工时间以招标人（项目部）通知为准。

附表二

川中养护项目部2022年度兰州至海口国家高速公路广元至南充段养护

工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YH-GNCZ22-01 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质及以上资质。 | 近5年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个路面工程合同金额不少于400万元的高速公路（新建、改扩建或养护）业绩。 |  |

附表三

川中养护项目部2022年度兰州至海口国家高速公路广元至南充段

养护工程劳务合作项目拟投入人员配置表（最低要求）

| 序号 | 工种 | 工作任务 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有高速公路路面工程施工管理工作经验（养护、新建、改扩建满足1项即可）。 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作。 | 1 | 具有高速公路路面工程施工管理工作经验（养护、新建、改扩建满足1项即可）。 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作。 | 1 | 具有安全员C类证书（建安C证或交安C证）。 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责协作段落内的所有内业资料。 | 1 |  |  |
| 5 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理。 | 1 |  |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以5万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

川中养护项目部2022年度兰州至海口国家高速公路广元至南充段养护

工程劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摊铺机 | 福格勒2100-3L | 台 | 1 |  | 1 | 1 | 2019年1月及以后 | 自有设备需提供真实、清晰、可查见的购买发票彩色影印件 |
| 2 | 伸缩摊铺机 | 福格勒1800-2 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 双钢轮震动压路机 | 12T以上 | 台 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 胶轮压路机 | 26T以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双钢轮震动压路机 | 1.5吨 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 滑移清扫机 | S550 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 铣刨机 | W195 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 洒水车 | 12方 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备转运拖车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 同步碎石封层车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 沥青洒布车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 交通客车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 沥青运输车 | 4轴 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 装载机 | 50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 工程机械加油车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 所有设备要求各种证件有效齐全，操作人员持证上岗，投标单位中标后须提供相关资料交予项目部审核通过后方可进场。

4、投标人投入的机械设备应满足招标人及业主安全环保需求，且需配合招标人或业主关于低碳与智能建造方面要求及相关创新创新工作。