附表一

广巴高速公路桥梁伸缩缝处治工程施工分包项目工程标段划分、工期规模、工期统计表

| 施工阶段 | 施工段落 | 里程(km) | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 广巴高速公路 | \ | 桥梁伸缩缝病害处治。 | 2个月 |  |

附表二

广巴高速公路桥梁伸缩缝处治工程劳务

合作项目工程施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 施工地点 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-CB-15 | 广巴高速公路 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包叁级及以上或施工劳务资质或桥梁施工专业承包资质。 | 5年内（2017年9月1日至今，以合同签订时间为准）具有相同或类似的的已完工或未完工桥梁工程（可由1个业绩同时满足或者多个业绩分别满足）施工业绩不少于1个。 |  |

附表三

| 广巴高速公路桥梁伸缩缝处治工程劳务 合作项目人员要求表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 最低要求 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书） |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理项目安全工作 | 1 | 持安全员C证 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

广巴高速公路桥梁伸缩缝处治工程劳务 合作项目拟投入设备配置表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格 型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 发电机; 1000kw; 台; 1; 1; 1; 2017年10月后; 自有设备需提供购买发票. 2; 风镐; 台; 2; 1; 2. 3; 混凝土振捣 设备; 台; 1; 1; 1.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。