### 附表一

智慧大道双凤三路段(草金路南段至智星二路段)、双凤五路(草金路南段至智星二路段)、智星二路道路(双凤五路至七里路段) 劳务合作合同段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 类别 | 施工内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳务合作 | 智慧大道双凤三路段、双凤五路、智星二路道路段落内的道路挖道路土石方100559.89m³、挖沟槽42970.96m³、回填100232.59m³、雨水管道铺设3370.73m、污水管道铺设2278.1m、雨水检查井73座、污水检查井92座、拆除工程等 | 300日历天 | 本次招标工程数量为暂定，最终工程量以现行计量计价规范、审计、业主、招标人确认的量为准（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。 |

### 附表二

智慧大道双凤三路段(草金路南段至智星二路段)、双凤五路(草金路南段至智星二路段)、智星二路道路(双凤五路至七里路段)劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳务合作 | 具有政府主管部门颁发的具有施工劳务资质或市政工程施工总承包叁级及以上资质。 | 具备一个近五年内（自2017年11月1日）起至今具有一个在建或已完工的市政工程施工业绩。 （以合同签订时间为准） | 以提供的合同协议书为准 |

附表三

智慧大道双凤三路段(草金路南段至智星二路段)、双凤五路(草金路南段至智星二路段)、智星二路道路(双凤五路至七里路段)劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数/队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 须具备有效的安全生产考核合格C证 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 5 | 资料员 | 工程资料编制、填写、整理、收集等相关工作 | 1 |  |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

智慧大道双凤三路段(草金路南段至智星二路段)、双凤五路(草金路南段至智星二路段)、智星二路道路(双凤五路至七里路段)劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 振动压路机 | XJ263 | 中国河南 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 轮胎压路机 | CLG6526 | 中国广西 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 自卸汽车 | CQ320 | 中国重庆 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 装载机 | 柳工50型 | 中国广西 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 蛙式打夯机 | / | 国产 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 200KW | 国产 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 履带式挖掘机 | CAT320 | 中国北京 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 绿化工程车 | 10T | 中国重庆 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 洒水车 | 东风锐铃 | 中国江苏 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 小挖机 | 60型 | 中国四川 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 汽车吊 | 三一QY25 | 中国湖南 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 电焊机 | BX1-300F | 中国四川 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 切割机 | BX6-200-2 | 中国四川 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋切断机 | GQ40B | 中国四川 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 调直切断机 | GT-4 | 中国四川 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋弯曲机 | / | 中国四川 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 切缝机 | HQJ85 | 中国四川 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 模板 |  |  | 满足施工需要 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。

5、若投标人提供的机械设备功率、规格大于招标人要求的，视作满足基本条件及加分条件。