### 附表一

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程临建工程、混凝土加工及运输劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 计划工期（月） | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ4-1 | K22+782-K27+659 | 36个月 | 1、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护，拌合机、水泥罐混凝土基础建设等。 2、混凝土的拌和并运输总方量为：60万方。 | 1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。 |
| 2 | LJ6-1 | K35+977-K44+400 | 3个月 | 1、项目部驻地、钢筋加工场、拌合站、试验室等临建工程建设：土石方、场地硬化、排水、防护、零星工程等。 |  |
| 3 | LJ6-2 | K35+977-K44+400 | 36个月 | 1、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护，拌合机、水泥罐混凝土基础建设等。 2、混凝土的拌和并运输总方量为：54.74万方。 |  |
| 4 | LJ7-1 | K44+400-K52+433 | 3个月 | 1、项目部驻地、钢筋加工场、拌合站、试验室等临建工程建设：土石方、场地硬化、排水、防护、零星工程等。 |  |
| 5 | LJ7-2 | K44+400-K52+433 | 36个月 | 1、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护，拌合机、水泥罐混凝土基础建设等。 2、混凝土的拌和并运输总方量为：28.98万方。 |  |
| 6 | LJ7-3 | K44+400-K52+433 | 36个月 | 1、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护，拌合机、水泥罐混凝土基础建设等。 2、混凝土的拌和并运输总方量为：34.81万方。 |  |
| 7 | LJ7-4 | K44+400-K52+433 | 36个月 | 1、钢筋加工的设备提供、安拆、调试及维护等。 2、钢筋加工运输量：1.9万t。 |  |
| 8 | LJ10-1 | K65+280-K67+430 | 36个月 | 1、拌合站（包含试验室）、钢筋场等临建工程：土石方、场地硬化、排水、料仓、围墙工程、防护工程等。 2、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 3、混凝土的拌和并运输总方量为：36万方。 |  |
| 9 | LJ10-2 | K65+280-K67+430 | 36个月 | 1、钢筋加工的设备提供、安拆、调试及维护等。 2、钢筋加工运输量：2.7万t。 |  |

### 附表二

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程临建工程、混凝土加工及运输劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 主要特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ4-1、LJ6-2、LJ7-2、LJ7-3、LJ10-1 | 混凝土加工及运输 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。 | 近五年内（自2017年11月1日起至今，以项目合同签订时间为准）完成或在建类似的混凝土拌和运输劳务合作工程项目施工业绩1个及以上，合同总金额在1000万元(含)以上。 | 以提供的合同协议书为准 |
| LJ7-4、LJ10-2 | 钢筋加工及运输 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。 | 近五年内（自2017年11月1日起至今，以项目合同签订时间为准）完成或在建类似的混凝土拌和运输劳务合作工程项目施工业绩1个及以上，合同总金额在1000万元(含)以上。 |  |
| LJ6-1、LJ7-1 | 临建工程 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质。 | 近5年内（自2017年11月1日起至今，以合同签订时间为准）完成或在建1个及以上高速公路临建工程，合同总金额在500万元(含)以上。 |  |

附表三

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程临建工程、混凝土、钢筋加工及运输劳务合作拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 混凝土加工及运输 | 钢筋加工及运输 | 临建工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 1 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 1 | 1 |  |

注：

1、以上人员为每个标段主要管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、生产人员（如拌和站操作手、装载机及混凝土运输车驾驶员、维修、保洁等人员）根据项目部生产需求进行配置。

3、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、技术负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

4、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ4-1)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 12 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 燃油装载机 | 50 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 砂石分离机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

临建工程劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ6-1)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 240 | 台 | 4 |  | - 1 | - 2 |  |
| 2 | 装载机 | 50C | 台 | 2 |  | - 0.5 | - 1 |  |
| 3 | 压路机 | 26T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 吊车 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 水准仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 全站仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | 150KV | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 小型搅拌机 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 磨光机 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 切割机 |  |  | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ6-2)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 150型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 12 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 燃油装载机 | 50 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

临建工程劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ7-1)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 360 | 台 | 2 |  | - 1 | - 1 |  |
| 2 | 挖掘机 | 240 | 台 | 3 |  | - 1 | - 1 |  |
| 3 | 装载机 | 50C | 台 | 2 |  | - 0.5 | - 1 |  |
| 4 | 压路机 | 26T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 吊车 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 水准仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 全站仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 | 150KV | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 小型搅拌机 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 磨光机 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 切割机 |  |  | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ7-2)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 120型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 8 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 4 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ7-3)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 混凝土拌合机 | 120型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 8 |  | 0.5 | 2 |  |
| 4 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 5 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

钢筋加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

（LJ7-4）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 起重桁车 | 10T | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 数控钢筋笼滚焊机 | 2.5m | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 数控调直弯箍中心 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 数控钢筋剪切生产线 | 钢筋剪切 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 数控钢筋调直切断机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 智能钢筋锯切套丝线 | 锯切、套丝 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 平板运输车 | 钢材运输 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 电子磅秤 | 100T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 二保焊机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 200KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

临建工程、混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ10-1)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 120型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 混凝土拌合机 | 90型 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 8 |  | 0.5 | 2 |  |  |
| 4 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |  |
| 5 | 电动混凝土运输车 | 10m3 | 台 | 6 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |  |
| 6 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挖掘机 | 240 | 台 | 2 |  |  |  |  | 临建设备 |  |
| 9 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程

临建工程、钢筋加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

(LJ10-2)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 起重桁车 | 10T | 台 | 3 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 数控钢筋笼滚焊机 | 2.5m | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 数控调直弯箍中心 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 数控钢筋剪切生产线 | 钢筋剪切 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 数控钢筋调直切断机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 智能钢筋锯切套丝线 | 锯切、套丝 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 平板运输车 | 钢材运输 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 电子磅秤 | 100T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 二保焊机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 200KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。