## 附表一

都四山地轨道项目混凝土加工及运输劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 项目 | 分段名称 | 工程范围 | 计划工期（月） | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都四山地轨道项目 | DSZH-1 | D1K71+685-D1K86+258范围内混凝土加工及运输。 | 36 | - 1、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 - 2、混凝土的拌和并运输总方量为：31万方。 | 1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。 |

## 附表二

都四山地轨道项目混凝土加工及运输劳务合作

企业资质等级要求、业绩基本要求

| 项目 | 分段名称 | 主要特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都四山地轨道 | DSZH-1 | 混凝土加工及运输 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路、铁路工程施工三级以上资质及施工劳务资质 | 近五年内（自2017年11月1日起至今，以项目交工验收时间或劳务/加工合同签订时间为准）完成(或在建)类似的混凝土拌和运输劳务合作工程项目施工业绩1个及以上，合同总金额在1000万元(含)以上。 | 以提供的合同协议书为准 |

## 附表三

都四山地轨道项目混凝土加工及运输劳务合作

拟投入主要人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 技术、质量 | 1 |  |
| 3 | 安全环保员 | 安全、环水保管理 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书 |
| 4 | 设备员 | 负责拌合及运输设备等管理 | 1 |  |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |
| 6 | 材料员 | 负责材料管理工作 | 2 |  |

注：

- 以上人员为每个标段主要管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

- 2、生产人员（如拌和站操作手、装载机及混凝土运输车驾驶员、维修、保洁等人员）根据项目部生产需求进行配置。

3、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、技术负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

4、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

## 附表四

都四山地轨道项目混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表

(最低配置要求）（DSZH-1）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 采用新设备 |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | 10m³ | 台 | 10 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 电动混凝土运输车 | ≥10m³ | 台 | 6 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |
| 4 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 5 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 洒水车（带雾炮） | ≥4m³ | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 砂石分离机 | 处理能力＞50吨/小时 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 室外喷雾杆 | 自动喷雾杆 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 料仓喷雾 | 3800m³ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 浆水储存搅拌罐 | 生产能力配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 压滤机 | 过滤面积40m³ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 除尘雾炮机 | 喷射距离不小于30m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 污水处理系统 | 生产能力配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 龙门洗车机 | 不小于4.5*5.5m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 清扫车 | 带喷雾机 | 辆 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。