附表一

| TJ3-5分段投入设备明细表（最低要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 自有数量 | 备注 |
| 1 | 钢筋切断机 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 3 | 钢筋调直机 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 4 | 立式数控钢筋弯曲中心 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 5 | 龙门吊 | 10t | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 吊车 | 16t | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 运输车 | 4桥(12方） | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 地磅 | 100t（16m） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 叉车 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 暖风机 | 1400m³/h | 台 | 3 |  |  |

注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ3-5分段投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

| J3-6分段投入设备明细表（最低要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 自有数量 | 备注 |
| 1 | 钢筋切断机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 3 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 立式数控钢筋弯曲中心 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 | 龙门吊 | 10t | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 吊车 | 16t | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 运输车 | 4桥(12方） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 地磅 | 100t（16m） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 叉车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 暖风机 | 1400m³/h | 台 | 1 |  |  |

注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ3-6分段投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

| TJ7-7分段投入设备明细表（最低要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 自有数量 | 备注 |
| 1 | 钢筋切断机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 3 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 立式数控钢筋弯曲中心 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 | 龙门吊 | 10t | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 吊车 | 16t | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 运输车 | 4桥(12方） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 地磅 | 100t（16m） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 叉车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 暖风机 | 1400m³/h | 台 | 1 |  |  |

注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ7-7分段投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。