附表一

宜金高速公路施工分包标段（分部）划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段（分部）名称 | 里程段落 | 长度 （Km） | 主要施工内容 |  |  | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 |  |
| 1 | ZX2-2分部 | L2K3+778～L2K4+752 | 0.974 | 1/2金沙江特大桥（桥梁全长约1776m,其跨径组合为7×40mT梁＋1030单跨钢桁梁悬索桥＋11×40mT梁） |  |  |  |
| 2 | XJ6标段 | B2-2K32+420～ EK37+745 | 5.3 |  | 青山隧道1/2（1643m）、白岩沟隧道（500m）、双河连拱隧道（340m） |  |  |
| 3 | XJ7-3分部 | K36+808.045～K37+303.045 | 0.495 | 火烧棚特大桥（85+160+85连续刚构） |  |  |  |
| 4 | XJ8标段 | B2-2K40+017.17～ MK45+500 | 5.42 | 火烧棚4号桥 | 锦屏隧道1/2（4950m） |  |  |
| 5 | XJ21标段 | K118+800～K125+300 | 6.5 | 热水河特大桥（T梁）2594m | 热水河口2号隧道1/2（1682m）、伊莫洛隧道约1/3（2224m） | 岩脚互通 |  |
| 6 | XJ25-1分部 | K148+350～K148+740.8 | 0.391 | 大河坝特大桥中承式钢管砼拱桥360m |  |  |  |
|  |  | K177+512.47～K177+608.56 | 0.096 | 王家屋基大桥（95m钢管混凝土刚性系杆桥+10m现浇实心板） |  |  |  |
| 7 | XJ26标段 | K148+740.8～ K157+000 | 8.259 | 热水河1#大桥预应力砼T梁（197m）；热水河2#中桥预应力砼T梁（82m）；热水河2#大桥预应力砼T梁（107m）；热水河3#中桥预应力砼T梁（82m）；热水河3#大桥预应力砼T梁（109.5m）；马则洛1#大桥预应力砼T梁（441.1m）；马则洛2#大桥预应力砼T梁（281.1m）；马则洛3#大桥预应力砼T梁（129m）；瓜子地1#大桥预应力砼T梁（52m）；瓜子地2#大桥预应力砼T梁（47.1m）；田坪子大桥（连续刚构507m） | 瓜子地隧道（1492m）、竹林湾隧道1/2（2805m） | 金阳服务区 |  |

附表二

宜金高速公路土建工程施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 标段（分部）名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX2-2、XJ7-1、 XJ25-1分部 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 | 5年内（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成1个高速公路土建工程（需包含特大桥）施工。 | 提供业绩的工程项目须在交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”中登记或业主与总包单位提供的业绩证明。 |
| 2 | XJ8标段 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质和隧道工程专业承包一级资质。 | 5年内（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成1个高速公路土建工程（需包含单端掘进长度2000米以上隧道）施工。 | 提供业绩的工程项目须在交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”中登记或业主与总包单位提供的业绩证明。 |
| 3 | XJ6、XJ21、XJ26标段 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 | ①5年内（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成1个高速公路土建工程（需包含单端掘进长度2000米以上隧道）施工。 ②5年内（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成1个高速公路土建工程（需包含特大桥）施工。 | 提供业绩的工程项目须在交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”中登记或业主与总包单位提供的业绩证明。 |

附表三

| 宜金高速公路土建工程施工分包各标段（分部）主要管理人员最低要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 资格要求 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）。 ③在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 2 | 项目总工 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 3 | 安全主管 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 2 |  |
| 5 | 专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 3 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求） 适用于ZX2-2、XJ7-1、XJ25-1分段

序号 机械设备名称 规格、型号 单位 基本要求 每增加一台自有设备加分值 加分上限 出厂日期 备注 1 挖掘机 220 台 2 1 2 2015年1月后 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 2 装载机 50型 台 2 0.5 1 3 吊车 25T 台 2 1 2 4 发电设备 300kw 台 2 0.5 1 5 塔吊 5023 台 2 1 2 6 混凝土输送泵 台 2 1 2 7 施工电梯 台 2 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 | 1 | 2 | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 防水板铺设机械化台车 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化衬砌台车 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 8 | 水沟电缆槽移动模板 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 9 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 12 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 13 | 射流风机 | KW55*2 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 自卸汽车 |  | 辆 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
适用于XJ6标段

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
适用于XJ8标段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 | 1 | 2 | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 防水板铺设机械化台车 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化衬砌台车 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 8 | 水沟电缆槽移动模板 |  | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 9 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 12 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 13 | 射流风机 | KW55*2 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 自卸汽车 |  | 辆 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 17 | 双臂凿岩台车 |  | 台 | 2 | 2 | 4 |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求） 适用于XJ21、XJ26标段

序号 机械设备名称 规格、型号 单位 基本要求 每增加一台自有设备加分值 加分上限 出厂日期 备注 1 挖掘机 220 台 8 1 2 2015年1月后 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 2 推土机 TY220 台 2 1 2 3 压路机 20T 台 3 1 2 4 装载机 50型 台 4 0.5 1 5 自卸汽车 辆 30 6 吊车 25T 台 2 1 2 7 旋挖钻 台 2 8 冲击钻 台 10 9 多功能作业台架 台 6 1 2 10 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） 台 6 0.5 1 11 湿喷机械手 台 6 0.5 1 12 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） 台 6 0.5 1 13 防水板铺设机械化台车 台 6 0.5 1 14 数字化衬砌台车 台 6 0.5 1 15 二衬混凝土养生台车 台 6 0.5 1 16 水沟电缆槽移动模板 台 6 0.5 1 17 拖挂式输送泵 台 6 18 风动凿岩机 台 60 19 射流风机 台 6 20 空压机 台 24 21 发电机 300kw 台 4 0.5 1 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。