G4216线宜金高速公路土建工程劳务合作第三批

（招标编号：SZZB(2020)-23）

招  标  公  告

招标人：四川交投建设工程股份有限公司

2020年8月

宜金高速公路土建工程劳务合作（第三批）招标公告

1、招标条件

本项目招标人为四川交投建设工程股份有限公司，建设资金为业主拨付的工程计量款，宜金高速公路土建工程施工方案及招标方案公司已审批完毕，已具备招标条件，现对该项目进行施工劳务合作公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程概况：G4216线屏山新市至金阳段高速公路位于四川省南，川、滇两省省界金沙江一带，起于宜宾市屏山县新市镇，经雷波县，止于金阳，线路全长约167.8km，是《国家公路网规划（2013-2030年）》中G4216线成都到丽江高速公路重要组成部分，亦为《四川省高速公路网规划（2019-2035）》中“宜宾-雷波-金阳-宁南-攀枝花”高速公路重要路段。项目区地处西南横断山系东北缘，介于四川盆地与云贵高原之间，地势西北高，东南低。区内属大凉山山脉，地形切割剧烈，山势陡峭，属于中高山强烈切割区，线路平均海拔500-700m，本项目共设桥梁23636m/64座，共设隧道94024/36座，桥隧比例约87%。本次招标范围为四川省交投建设工程股份有限公司G4216线宜金高速公路总承包项目部管段范围的ZX1、XJ5、XJ6、XJ7、XJ8、XJ9、XJ10、XJ11、XJ14、XJ16、XJ17、ZX2、XJ20、XJ21、XJ22、XJ23、XJ24、XJ25、XJ26、XJ27、JN2、JN4共22个标段，长约135.5公里。

2.2技术标准：本项目全线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用80km/h，路基宽度采用25.5m，桥涵设计荷载采用公路-I级，其余技术指标均符合部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定值。

2.3招标范围与分段划分及工期：本次招标为宜金高速公路土建工程劳务合作。本次招标共计3个分段，各分段的起讫桩号、主要工程内容见本公告附表一《宜金高速公路总承包项目部土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表》。开工时间以业主开工令为准。

2.4工程质量：交工验收的工程质量目标：合格；竣工验收的工程质量目标：优良。

2.5安全目标：不发生等级安全事故。

2.6缺陷责任期：从通过业主验收起算，缺陷责任期为 24  个月，保修期60个月。

3.投标人资格要求

3.1投标人资格条件

3.1.1投标人资格条件：具有独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证，四川交投建设工程工程股份有限公司《合格协作方库》内单位。

3.1.2施工资质、业绩要求：详见本公告附表二。

3.1.3财务要求：具有一般纳税人资格，能够按照国家现行税收政策足额开具增值税发票。

3.1.4人员要求：具有相应的管理和施工能力，各分段人员数量详见本公告附表三。

3.1.5机械设备要求：详见本公告附表四

3.1.6信誉要求

（1）在国家企业信用信息系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列为严重违法失信企业名单，不接受其投标。

（2）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中查询为失信被执行人的投标人，不接受其投标。

3.2本次招标是否接受联合体投标： 否

3.3投标人允许参投分段数量及允许中标数量：

每个投标人投标分段个数不超过3个，最多中标1个分段。参加多个分段的投标人需对每个分段单独递交投标文件。

4.履约保证金

投标人中标后需缴纳不低于相应段落中标价1%的履约保证金或金融机构履约保函。

5.投标保证金

投标人在递交投标文件截止日之前，按投标人须知的规定向投标人指定的银行账户提交人民币10万元的投标保证金。无论投标人投几个分段，投标人只需缴纳一次投标保证金。

投标人应确保银行汇票真实有效，提供虚假汇票的投标文件无效。

6.信用奖励

6.1获得招标人A级信用评价的投标人：投标分段个数不限，履约保证金、投标保证金按80%缴纳。

6.2获得招标人AA级信用评价的投标人：投标分段个数不限，可中标分段增加1个，履约保证金、投标保证金按60%缴纳。

6.3 被四川省交通运输厅评为2019年度“AA”或“A”信用等级且施工资质为总承包一级及以上的投标人，本年度内信用等级按A级处理。

7.招标文件的获取

7.1凡有意参加本项目的潜在投标人，请于2020年8月12日至2020年8月17日报名（报名需持单位介绍信、经办人身份证、营业执照、资质证书复印件），并于2020年8月17日-18日进行面试（参加面试的潜在投标人管理人员为：①项目负责人、②项目技术负责人；参加面试的人员请自备简历一份，模板详见附表5）经面试合格的潜在投标人方有资格购买招标文件。

面试地点：四川省成都市武侯区高朋大道10号航利集团A座4楼四川交投建设工程股份有限公司市政工程分公司会议室。

7.2招标文件售价800元/份，购买时不接受现金（转账时备注“宜金高速公路土建工程施工分包  分段招标文件资料费”）。参加多个分段投标的投标人必须分别购买招标文件。

缴纳标书购买费开户银行及账号：

开户名称：四川交投建设工程股份有限公司市政工程分公司

开户行：中国银行成都双楠支行

银行帐号：1293 2945 4052

7.3 购买招标文件时，请投标人出示已缴纳招标文件费用的凭证，并自行携带U盘（容量不小于8G），拷贝电子版图纸和所投分段的固化工程量清单。

8.评标办法：综合评分法

9.投标文件的递交及相关事宜

9.1现场踏勘及投标预备会：

现场踏勘：不组织现场踏勘，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

9.2投标文件的送交：

投标文件的递交截止时间为： 2020 年 8 月 25 日 10：00 时，投标人须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达：成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦8楼四川交投建设工程股份有限公司A828开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

9.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

10.招标工作公开接受社会监督

10.1评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果在四川交投建设工程股份有限公司官网（http://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。

10.2投诉处理：投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交函[2017]29 号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

10.3监督电话：028-83334690

11.联系方式

招 标 人：四川交投建设工程股份有限公司

地    址：成都市二环路西一段90号交投大厦8楼

联 系 人：王先生     电话：18008170808

招 标 人：四川交投建设工程股份有限公司

2020 年8月11日

附表一

宜金高速公路总承包项目部土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | XJ14-2 | ZK79+293～ZK79+920 | 0.627 |  | 西苏角1号隧道 |  |  | 隧道开挖、支护、二衬等全部工程 | 12 |
|  |  | K79+345～K79+932 | 0.587 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XJ14-3 | K78+365-K79+345 | 0.98+0.442(长链) | 安寨坪1号大桥987m、安寨坪2号大桥370m |  |  |  | 范围内桥梁、路基、防护、排水等全部工程 | 42 |
|  |  | 安寨坪互通A、B、C、D匝道，E匝道(EK1+889-E匝道尾) | 匝道全长2.985 | A匝道桥梁（2座/444.48m）、C匝道桥梁（1座/160.53m）、D匝道桥梁（1座/584.451m）、E匝道桥梁（3座/783.88m） |  | 安寨坪互通 | 部分路基及挡防 |  |  |
| 3 | XJ16-6 | K85+299～K87+434 | 2.135 | 丰家坪大桥270m、上田坝特大桥1560m、A匝道1号大桥125m、A匝道2号大桥215m、B匝道大桥475m、C匝道大桥140m、E匝道中桥50m、L1改路中桥75m |  |  |  | 范围内桥梁基础、下部构造及上部预应力砼现浇箱梁等全部工程（预制T梁预制、运输、安装，桥面系及附属工程除外） | 38 |

附表二

宜金高速公路土建工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 分类 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ14-2 | III类工程 | 隧道 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日）具有1个隧道工程施工业绩 |  |
| 2 | XJ14-3 | II类工程 | 路基、桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日）具有1个公路（铁路）路基及桥梁工程施工业绩 |  |
| 3 | XJ16-6 | II类工程 | 桥梁 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日）具有1个公路（铁路）桥梁工程施工业绩 |  |

附表三

| 宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入人员配置表(最低要求） （I类工程 路基，II类工程 路基、桥梁，III类工程 隧道） 适用于XJ14-2、XJ14-3、XJ16-6分段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证 |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求） （II类工程 路基、桥梁） 适用于XJ14-3、XJ16-6分段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 4; 1; 0.5; 1.5; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 3; 1; 0.5; 1. 3; 推土机; TY220; 台; 1. 4; 压路机; 20T; 台; 1; 0.5; 0.5. 5; 吊车; 25T; 台; 3; 1; 0.5; 1. 6; 洒水车; 10m³; 辆; 2. 7; 自卸汽车; 20m³; 辆; 6. 8; 冲击钻; 台; 8; 0.25; 2. 9; 塔吊; 台; 10; 0.5; 1. 10; 施工电梯; 台; 15; 5; 0.5; 1. 11; 挂篮; 定制; 套; 4; 2; 0.5; 1. 12; 液压爬模; 定制; 套; 2; 0.5; 1. 13; 墩柱模板（圆柱墩）; 套; 2. 14; 发电机; 300kw; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
（III类工程 隧道）

适用于XJ14-2分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能作业台架 |  | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 2015年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板） |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 防水板铺设机械化台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化衬砌台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 7 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 8 | 水沟电缆槽移动模板 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 9 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 12 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 13 | 射流风机 | KW55*2 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 轴流风机 | 110KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 自卸汽车 |  | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表五

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：.... □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：表中内容需填写完善，若有其它需填写的内容，可在备注栏中填写。